- TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI PLANIRANIH ZA PROVOĐENJE U 2015. GODINI

| PROJEKT | AKTIVNOSTI | NOSITELJ PROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje | PLAN 2015. GODINA | PRORAČUN GRADA IVANCA-PLAN 2015. GODINA | NASTAVAK PROJEKTA U 2016. | MJERA IZ STRATEGIJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura |  |  | 3.398.000,00 | 1.500.000,00 |  |  |
| Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada | Radovi na sanacij i izgradnji | Grad Ivanec, Ivkom-vode d.o.o./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 723.000,00 | 375.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Modernizacija županijskih cesta | Radovi na sanaciji i izgradnji | Županijska uprava za ceste | 1.640.000,00 | 140.000,00 | DA | 2.1.2 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima | Radovi na sanaciji i izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 595.000,00 | 595.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Sanacija klizišta | Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi na sanaciji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 250.000,00 | 250.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Modernizacija gradskih ulica u Ivancu | Projektna dokumentacija Otkup zemljišta | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 140.000,00 | 140.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni | Odabir izvođača Radovi na izgradnji infrastrukture | Poslovna zona Ivanec d.o.o./Upravni odjel za proračun, financije I gospodarstvo | 50.000,00 | 0,00 | DA | 1.2.1. |
| 2.Energetika |  |  | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete | Projektna dokumentacija | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 60.000,00 | 60.000,00 | NE | 2.2.6. |
| 3.Zaštita okoliša |  |  | 5.149.000,00 | 2.005.000,00 |  |  |
| Sanacija odlagališta Jerovec | Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 800.000,00 | 800.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu | Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 240.000,00 | 240.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Reciklažno dvorište građevinskog otpada | Priprema dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 400.000,00 | 400.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Odvojenjo skupljanje otpada- nabava posuda | Odabir izvođača Nabava opreme Gradnja objekta | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 500.000,00 | 500.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Aglomeracija Ivanec | Izrada dokumetacije Otkup zemljišta | Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o. | 1.830.000,00 | 30.000,00 | DA | 2.1.3. |
| Uređenje i zaštita vodotoka na području grada | Pripremni radovi Izvođenje radova na koritu rijeke Bednje | Hrvatske Vode | 1.379.000,00 | 35.000,00 | DA | 2.1.3. |
| 4. Vodoopskrba |  |  | 216.000,00 | 0,00 |  |  |
| Vodoopskrba naselja Prigorec | Radovi izgradnje | Ivkom-vode d.o.o. | 96.000,00 | 0,00 | NE | 2.1.3. |
| Vodovod Risnjaki Tužanski (Cerje Tužno-Lukavec) | Radovi izgradnje | Ivkom-vode d.o.o. | 120.000,00 | 0,00 | DA | 2.1.3. |
| 5.Društvena i sportska infrastruktura |  |  | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 |  |  |
| Zavičajni muzej (Muzej planinarstva) | Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 3.020.000,00 | 3.020.0000,00 | DA | 2.1.4. 2.1.6. 2.2.6. |
| Izgradnja i energetska sanacija društvenih domova | Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 460.000,00 | 460.000,00 | DA | 2.1.4. |
| Izgradnja dječjeg igrališta | Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 180.000,00 | 180.000,00 | NE | 2.1.2. |
| Zona sporta i rekreacije Jezera |  | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 100.000,00 | 100.000,00 | DA | 2.1.4. 3.2.2. |

2.VREMENSKI  PLAN  REALIZACIJE AKTIVNOSTI

| PROJEKT | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija županijskih cesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanacija klizišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija gradskih ulica u Ivancu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanacija odlagališta Jerovec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reciklažno dvorište komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvojeno skupljanje otpada- nabava posuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodoopskrba naselja Prigorec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovod Risnjaki Tužanski (Cerje Tužno-Lukavec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje i zaštita vodotoka na području grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aglomeracija Ivanec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zavičajni muzej (Muzej planinarstva) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja i energetska sanacija društvenih domova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona sporta i rekreacije Jezera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda: priprema dokumentacije .tehnička priprema, rješavanje imovinsko pravnih odnosa-crveno

odabir izvođača-žuto

izvođenje radova nadzor, tehnički i ostali pregledi, certificiranje( i ostale završne radnje)-zeleno