O b r a z l o ž e nj e

uz prijedlog I. Izmjena

Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2025. godinu.

Predloženim I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2025. godinu, predlaže se povećanje financijskih sredstava u iznosu od 60.145,00 eura na ime provedbe izgradnje, opremanja i stavljanja u funkciju Rekreacijskog centra Lančić Knapić – radovi na II. fazi uređenja.

Provedba II. faze uređenja obuhvaća izgradnju rekreacijskog centra oko postojećeg jezera (Matišičev bajer), sa slijedećim sadržajima: športsko-rekreativni ribolov, rekreacija na vodi, igralište odbojke na pijesku, boćalište, dječje igralište na travi, pješačka staza, biciklistička staza, nadstrešnica za odmor te odlaganje sportske opreme, sanitarni čvor. Ukupna površina obuhvata zahvata iznosi cca 13.871,76 m2 te je razvedenog oblika. U sjeverozapadnom dijelu novoplanirane građevne čestice nalazi se vodena površina (Matišičev bajer) od cca 7233 m2, koja se uređenjem obale planira svesti na 5230,6 m2 u sklopu koje se planiraju površine za športski ribolov i rekreaciju na vodi, u skladu s planom. Projektom je predviđeno odmuljavanje jezera. Sukladno odobrenom projektu, odnosno troškovniku, izvodit će se radovi koji obuhvaćaju: okoliš i dječje igralište, nadstrešnica, elektroinstalacije, igralište za odbojku na pijesku, boćalište, krajobrazno uređenje. U prvoj fazi, provedena su početna ulaganja, poput priključka struje i sl., izrađena je projektno – tehnička dokumentacija, riješeni su imovinsko – pravni odnosi te su ishođene potrebne dozvole.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta. Naime, provedba projekta jednim dijelom se odnosila na završetak proračunske 2024. godine, a drugim završnim dijelom se odnosi na prvu polovicu proračunske 2025. godine.

Za sufinanciranje su prijavljeni aktivnosti i radovi koji će rezultirati sljedećim sadržajima: odbojkom na pijesku, boćanjem, biciklizmom i rekreativnim trčanjem i hodanjem te power walkingom. Paralelno su se provodile aktivnosti koje financira Grad Ivanec iz Proračuna, kao što je, primjerice, odmuljavanje jezera, dok je postavljanje elemenata zelene urbane opreme planirano u 2025. godini.

Obzirom da je nakon provedbe predmetnog projekta potrebno uređenje kontaktnih zona projekta, potrebno je dodatno osigurati financijska sredstva.

Sukladno iznijetom, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ivanca donošenje predloženih I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2025. godinu.

U nastavku se daje pregled I. Izmjena predmetnog Programa.

| PROGRAMSKO PODRUČJE | PLAN 2025. (EUR) | PROMJENA | NOVI PLAN 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| A.) SPORTSKE UDRUGE I ZSUGI |
| 1. Natjecateljska skupina I. - rukomet, nogomet, košarka, odbojka | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 2. Natjecateljska skupina II. - borilački , trkački sportovi, tenis | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3. Natjecateljska skupina III. kuglački, streljački, ribolov, adrenalinski sportovi | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4. Sportska rekreacija | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 5. Funkcioniranje ZSUGI | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| B.) MANIFESTACIJE, ŠKOLSKI KLUBOVI I STRUČNI VODITELJ |
| 6. Sportske manifestacije | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 7. Manifestacije u sportskoj rekreaciji | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 8. Izravna dodjela | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 9. Školski sportski klubovi | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| C.) NAJAM DVORANA I KAPITALNI PROJEKTI |
| 10. Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društava – sportske dvorane | 55.500,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 11. Dodatna ulaganja na sportskim igralištima - opremanje | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12. Rashodi za održavanje sportskih terena NK Ivančica 11.000,00 NK Mladost 7.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 13. Rekreacijski centar Lančić – Knapić Proračun Grada Ivanca: 431.270,90 Državni proračun: 108.584,10 | 539.855,00 | + 60.145,00 Proračun Grada Ivanca: + 60.145,00 Državni proračun: 0,00 | 600.000,00 Proračun Grada Ivanca: 491.415,90 Državni proračun: 108.584,10 |
| 14. Rekonstrukcija zgrade NK Mladost Margečan | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15. Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16. Trim staza Ivanečka Jezera | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17. Rekreacijski centar Vinski potok - rekonstrukcija | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| SVEUKUPNO | 1.184.455,00 | + 60.145,00 | 1.244.600,00 |

Sukladno iznijetom, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ivanca donošenje predloženih I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2025. godinu.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu