NACRT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:   363-01/25-01/59

URBROJ: 2186-12-03/23-25-1

Ivanec,    listopad 2025.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), Gradsko vijeće Ivanec na   . sjednici održanoj   . studenoga 2025. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu mijenja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 117/24, 26/25) na način da glasi:

UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina,

- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom,

- oborinska odvodnja.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

| Vrsta prihoda | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prihod od komunalne naknade | 97.514,64 € | 0,00 | 97.514,64 € |
| - Prihod od komunalnog doprinosa | 297.062,69 € | -4.000,00 | 293.062,69 € |
| - Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 12.915,85 € | 0,00 | 12.915,85 € |
| - Prihod od naknade za dodjelu grobnih mjesta | 41.677,36 € | 0,00 | 41.677,36 € |
| - Pomoći iz drugih proračuna | 194.100,00 € | -125.500,00 | 68.600,00 € |
| - Prihodi od pomoći EU projekti + LAG | 1.357.661,60 € | -1.296.242,99 | 61.418,61 € |
| - Prihod od vodnog doprinosa | 3.500,00 € | 0,00 | 3.500,00 € |
| - Prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje | 607.112,47 € | -517.389,83 | 89.722,64 € |
| - Prihodi od poreza | 2.036.770,03 € | -156.867,18 | 1.879.902,85 € |
| - Prihodi od prodaje imovine | 121.685,36 € | 0,00 | 121.685,36 € |

Sredstva za financiranje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. rasporediti će se za financiranje građenja objekata i uređaja po djelatnostima:

- javne površine

- prometnice i prometne površine

- javna rasvjeta

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom

- oborinska odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena građenja tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

  - U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi,  javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji), a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Pozicija | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |  | 2.220.000,00 | -2.020.000,00 | 200.000,00 |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  | 15.000,00 | +13.000,00 | 28.000,00 |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca |  | 15.000,00 | +13.000,00 | 28.000,00 |
|  | 1.1. Oprema | 69,70 | 15.000,00 | +7.500,00 | 22.500,00 |
|  | 1.2. Projektna dokumentacija |  | 0,00 | +5.500,00 | 5.500,00 |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  |  | 195.000,00 | -119.000,00 | 76.000,00 |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski trg |  | 60.000,00 | -55.000,00 | 5.000,00 |
|  | 2.1.1. Glavni projekt – Projektna dokumentacija | 65 | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 |
|  | 2.1.3. Otkup zemljišta | 68 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.2. Park iza FINA-e u Ivancu |  | 95.000,00 | -42.000,00 | 53.000,00 |
|  | 2.2.1. Građenje i opremanje | 67, 352 | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 |
|  | 2.2.2. Nadzor |  | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 |
| toč. 2. | 2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera |  | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | 2.3.1. Projektna dokumentacija | 66 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.4. Trg u Margečanu | 67 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|  | 2.4.1. Priključak na vodovodnu mrežu |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| toč. 2. | 2.5. Zelena urbana obnova | 351 | 8.000,00 | +1.000,00 | 9.000,00 |
|  | 2.5.1. Projektna dokumentacija |  | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|  | 2.5.2. Usluga vođenja projekta |  | 0,00 | +1.000,00 | 1.000,00 |
| toč. 2. | 2.6. Park za pse |  | 0,00 | +7.000,00 | 7.000,00 |
|  | 2.6.1. Oprema |  | 0,00 | +7.000,00 | 7.000,00 |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  |  | 280.000,00 | -235.000,00 | 45.000,00 |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec |  | 238.000,00 | -220.000,00 | 18.000,00 |
|  | 3.1.1. Gradnja (zid + kolumbarij+proširenje) | 61 | 200.000,00 | -193.000,00 | 7.000,00 |
|  | 3.1.2. Otkup zemljišta | 62 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | 3.1.3. Nadzor | 63 | 8.000,00 | -7.000,00 | 1.000,00 |
|  | 3.1.4. Projektna dokumentacija | 61,63 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec |  | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 |
|  | 3.2.1. Gradnja | 61 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | 3.2.2. Projektna dokumentacija (Margečan) | 61 | 10.000,00 | +5.000,00 | 15.000,00 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri |  | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
|  | 3.3.1. Gradnja | 64 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU |  |  | 1.530.000,00 | -1.529.000,00 | 1.000,00 |
| toč. 2. | 4.1. Tržnica u Ivancu |  | 1.530.000,00 | -1.529.000,00 | 1.000,00 |
|  | 4.1.1. Gradnja | 77,78 | 1.500.000,00 | -1.499.000,00 | 1.000,00 |
|  | 4.1.2. Nadzor | 77,78 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET |  |  | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 |
| toč. 1. | 5.1. Sufinanciranje troškova priključenja | 76, 79 | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. 17.584,15 € komunalni doprinos, 10.415,85 € naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - Točka 2.2. 53.000,00 kapitalna pomoć – LAG - Točka 2.5. 8.418,61 € kapitalna pomoć (EU), 581,39 € prihodi od poreza - Točka 3. 41.677,36 € naknada za dodjelu grobnog mjesta, 3.322,64 € prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje - Točka 4. 1.000,00 € prihodi od poreza - Točka 5. 50.000,00 € prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje - Ostale točke programa: prihodi od poreza 13.000,00 € |  |  |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

  - Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Pozicija | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  |  | 2.294.000,00 | +30.000,00 | 2.324.000,00 |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  | 1.521.000,00 | +3.000,00 | 1.524.000,00 |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta |  | 30.000,00 | -29.000,00 | 1.000,00 |
|  | 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u (Bedenec) | 54 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2. Projektna dokumentacija | 47 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
| toč. 2. | 1.2. Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Osečka |  | 220.000,00 | +250.000,00 | 470.000,00 |
|  | 1.2.1. Geodetski elaborat – parcelacija | 51, 55, 56, 59 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | 1.2.2. Nadzor |  | 5.000,00 | +5.000,00 | 10.000,00 |
|  | 1.2.3. Gradnja |  | 195.000,00 | +265.000,00 | 460.000,00 |
| toč. 2. | 1.3. Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama |  | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 |
|  | 1.2.1. Projektna dokumentacija | 53, 60 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
|  | 1.2.2. Gradnja (Ivanuševec + Radovan + Škriljevec+Prigorec) |  | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
|  | 1.2.3. Nadzor |  | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
|  | 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije |  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| toč. 4. | 1.4. Autobusna stajališta |  | 104.000,00 | -38.000,00 | 66.000,00 |
|  | 1.4.1. Gradnja | 51, 55, 58, 59 | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 |
|  | 1.4.2. Projektna dokumentacija |  | 5.000,00 | +5.000,00 | 10.000,00 |
|  | 1.4.3. Nadzor |  | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 |
|  | 1.4.4. Otkup zemljišta |  | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 |
|  | 1.4.5. Geodetski elaborat - parcelacija |  | 1.000,00 | +1.000,00 | 2.000,00 |
| toč. 6. | 1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture |  | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
|  | 1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 52 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|  | 1.5.2. Komunalna infrastruktura - geodetski elaborat | 52 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu |  | 182.000,00 | -67.000,00 | 115.000,00 |
|  | 1.6.1. Projektna dokumentacija | 50, 59 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 |
|  | 1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat |  | 22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 |
|  | 1.6.3. Otkup zemljišta |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  | 1.6.4. Pripremni radovi |  | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
|  | 1.6.5. Naknada štete | 48 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju |  | 70.000,00 | +70.000,00 | 140.000,00 |
|  | 1.7.1. Gradnja | 347 | 68.000,00 | +72.000,00 | 140.000,00 |
|  | 1.7.2. Nadzor | 347 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec |  | 60.000,00 | -13.000,00 | 47.000,00 |
|  | 1.8.1. Otkup zemljišta | 50 | 10.000,00 | +12.000,00 | 22.000,00 |
|  | 1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 49 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 |
|  | 1.8.3. Projektna dokumentacija | 53 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| toč. 4. | 1.9. Produžetak ulice M. Hrga |  | 24.000,00 | -6.000,00 | 18.000,00 |
|  | 1.9.1. Otkup zemljišta | 50 | 5.000,00 | +1.000,00 | 6.000,00 |
|  | 1.9.2. Pripremni radovi 50 m' | 53 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 53 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
|  | 1.9.4. Naknada štete | 48 | 8.000,00 | -1.000,00 | 7.000,00 |
| toč. 4. | 1.10. Produžetak Kolodvorske ulice |  | 48.000,00 | -30.000,00 | 18.000,00 |
|  | 1.10.1. Otkup zemljišta | 50 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | 1.10.2. Geodetski projekt - parcelacija | 51 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|  | 1.10.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 51 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| toč. 4. | 1.11. Most u Ulici braće Radić u Ivancu |  | 146.000,00 | -75.000,00 | 71.000,00 |
|  | 1.11.1. Gradnja | 51 | 125.000,00 | -75.000,00 | 50.000,00 |
|  | 1.11.2. Nadzor | 51 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.11.3. Otkup zemljišta | 50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  | 1.11.4. Projektna dokumentacija | 51 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 1.11.5. Naknada štete | 48 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.12. Spoj ulica A. G. Matoša i Kozjak |  | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
|  | 1.12.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt | 53 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.13. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) |  | 33.000,00 | -8.000,00 | 25.000,00 |
|  | 1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt | 51 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 |
|  | 1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija | 51 | 3.000,00 | +12.000,00 | 15.000,00 |
|  | 1.12.3. Otkup zemljišta | 50 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 1.14. Izgradnja parkirališta u ul. Lj. Gaja u Ivancu |  | 77.000,00 | -20.500,00 | 56.500,00 |
|  | 1.13.1. Gradnja | 51 | 68.000,00 | -17.000,00 | 51.000,00 |
|  | 1.13.2. Nadzor |  | 5.000,00 | -3.500,00 | 1.500,00 |
|  | 1.13.3. Projektna dokumentacija |  | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| toč. 1. | 1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja |  | 40.000,00 | -5.000,00 | 35.000,00 |
|  | 1.15.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 50 | 18.000,00 | -1.000,00 | 17.000,00 |
|  | 1.15.2. Pripremni radovi | 53 | 22.000,00 | -5.000,00 | 17.000,00 |
|  | 1.15.3. Naknada štete | 46 | 0,00 | +1.000,00 | 1.000,00 |
| toč. 2. | 1.16. Uređenje ul. braće Radić |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.15.2. Projektna dokumentacija | 51 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.17. Prometna infrastruktura nove stambene zone (ul. D. Domjanića – Jezerski put) |  | 23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 |
|  | 1.17.2. Projektna dokumentacija – idejni projekt | 53 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
|  | 1.17.2. Geodetski projekt - parcelacija | 53 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 1.18. Produžetak odvojka Varaždinske ulice | 350 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.18.1. Projektna dokumentacija |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.19. Proširenje nerazvrstane ceste u Prigorcu |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.19.1. Geodetski elaborat - parcelacija | 348 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
|  | 1.19.2. Otkup zemljišta ~450 m2 | 349 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| toč. 1. | 1.20. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec | 52 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.20.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.21. Uređenje Ulice V. Nazora u Ivancu |  | 0,00 | +1.500,00 | 1.500,00 |
|  | 1.21.1. Projektna dokumentacija – prometni elaborat |  | 0,00 | +1.500,00 | 1.500,00 |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |  | 773.000,00 | +27.000,00 | 800.000,00 |
| toč. 2. | 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije |  | 508.000,00 | 0,00 | 508.000,00 |
|  | 2.1.1. MO Lančić-Knapić | 39, 51, 53, 60, 348 | 120.000,00 | -28.000,00 | 92.000,00 |
|  | 2.1.2. MO Lukavec |  | 43.000,00 | -10.000,00 | 33.000,00 |
|  | 2.1.3. MO Vuglovec |  | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|  | 2.1.4 MO Horvatsko |  | 26.000,00 | -4.000,00 | 22.000,00 |
|  | 2.1.5. MO Salinovec |  | 65.000,00 | -5.000,00 | 60.000,00 |
|  | 2.1.6. MO Stažnjevec |  | 7.000,00 | -1.000,00 | 6.000,00 |
|  | 2.1.7. MO Lovrečan |  | 10.000,00 | +13.000,00 | 23.000,00 |
|  | 2.1.8. MO Ivanečka Željeznica |  | 76.000,00 | -26.000,00 | 50.000,00 |
|  | 2.1.9. MO Jerovec Donji |  | 9.000,00 | -2.000,00 | 7.000,00 |
|  | 2.1.10. MO Ribić Breg |  | 17.000,00 | -5.000,00 | 12.000,00 |
|  | 2.1.11. MO Seljanec |  | 9.000,00 | -3.000,00 | 6.000,00 |
|  | 2.1.12. MO Margečan |  | 15.000,00 | -6.000,00 | 9.000,00 |
|  | 2.1.13. Nadzor |  | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|  | 2.1.14. Troškovnici |  | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  | 2.1.15. Dionice iz programa 2024.g. | 47 | 98.000,00 | +2.000,00 | 100.000,00 |
|  | 2.1.16. MO Ivanec |  | 0,00 | +30.000,00 | 30.000,00 |
|  | 2.1.17. MO Ivanečko Naselje |  | 0,00 | +45.000,00 | 45.000,00 |
| toč. 2. | 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta |  | 265.000,00 | +27.000,00 | 292.000,00 |
|  | 2.2.1. Gradnja (MO Bedenec, Škriljevec, Salinovec, Vitešinec, Ivanec – A. Mihanovića/Knapić) | 39, 51, 53, 60, 348 | 235.000,00 | +19.000,00 | 254.000,00 |
|  | 2.2.2. Nadzor |  | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | 2.2.3. Dionice iz programa 2024.g. |  | 27.000,00 | +8.000,00 | 35.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1.1. prihodi od poreza 1.000,00 € - Točka 1.2. prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 215.500,00 €, prihodi od poreza 72.021,46 €, vodni doprinos 3.500,00 €, komunalni doprinos 178.978,54 € - Točka 1.3. pomoći iz drugih proračuna 60.000,00 €, prihodi od poreza 367.000,00 € - Točka 1.4. komunalni doprinos 30.000,00 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 4.000,00 €, prihodi od poreza 32.000,00 70.000,00 € - Točka 1.6. prihodi od poreza 105.000,00 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 10.000,00 77.000,00 € - Točka 1.7. komunalni doprinos 140.000,00 70.000,00 € - Točka 1.18. prodaja imovine 5.000,00 € - Točka 1.19. prodaja imovine 5.000,00 € - Točka 2. komunalna naknada 105.314,64 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 31.577,35 €, prihodi od poreza 506.323,91 528.300,00 €, prodaja imovine 156.784,10 € - Ostale točke programa: prihodi od poreza 295.000,00 478.000,00 € |  |  |  |  |  |

- JAVNA RASVJETA

  - Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Pozicija | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  | 74.000,00 | -8.000,00 | 66.000,00 |
| toč. 1. | 1. Produžetak javne rasvjete u ulici A. Cesarca u Ivancu |  | 27.000,00 | -20.000,00 | 7.000,00 |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija | 71 | 5.000,00 | +2.000,00 | 7.000,00 |
|  | 1.2. Gradnja |  | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | 1.3. Nadzor |  | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 2. Produžetak javne rasvjete uz ŽC 2084 (Kaniža -Kuljevčica) |  | 27.000,00 | -4.000,00 | 23.000,00 |
|  | 2.1. Projektna dokumentacija | 72 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
|  | 2.2. Gradnja |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |
|  | 2.3. Nadzor |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| toč. 1. | 3. Produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec | 71 | 20.000,00 | +16.000,00 | 36.000,00 |
|  | 3.1. Projektna dokumentacija |  | 2.500,00 | +2.000,00 | 4.500,00 |
|  | 3.2. Gradnja |  | 16.000,00 | +14.000,00 | 30.000,00 |
|  | 3.3. Nadzor |  | 1.500,00 |  | 1.500,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. i 3. komunalni doprinos 43.000,00 47.000,00 € - Točka 2. prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 23.000,00 27.000,00 € |  |  |  |  |  |

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

  - Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Pozicija | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  |  | 92.000,00 | -57.000,00 | 35.000,00 |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» |  | 62.000,00 | -27.000,00 | 35.000,00 |
|  | 1.1. Sanacija - monitoring | 73 | 12.000,00 | +3.000,00 | 15.000,00 |
|  | 1.2. Sanacija – gradnja i projektna dokumentacija – kapitalna donacija |  | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada |  | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. 600,00 € pomoći iz drugih proračuna FZOEU, 34.400,00 61.400,00 € iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje - Točka 2. 0,00 30.000,00 € iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje |  |  |  |  |  |

- OBORINSKA ODVODNJA

  - Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje, sa iskazanim izvorom financiranja:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Pozicija | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA |  |  | 90.000,00 | -45.000,00 | 45.000,00 |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja |  | 90.000,00 | -45.000,00 | 45.000,00 |
|  | 1.1. Gradnja | 74, 75 | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
|  | 1.2. Uređenje Vinskog potoka |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 1.3. Projektna dokumentacija |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
|  | 1.4. Nadzor |  | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja: - 28.500,00 € komunalni doprinos - 16.500,00 € iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje |  |  |  |  |  |

Ovim Programom određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), i iznose:

| namjena iz čl. 68. st. 2. | Opis namjene | Plan za 2025. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 1.173.000,00 | -530.500,00 | 642.500,00 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 3.262.000,00 | -1.420.500,00 | 1.841.500,00 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 322.000,00 | -149.000,00 | 173.000,00 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: |  | 4.770.000,00 | -2.100.000,00 | 2.670.000,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja gradonačelnika.

  - Ove izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA IVANEC:

Mihael Slunjski