Obrazloženje nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2026. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa umanjuju za iznos od 245.000,00 eura i iznose 2.796.000,00 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.1. Stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije, uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Ivanečkom Naselju (projekt prijavljen na natječaj Ministarstva), te otkupa zemljišta za planirano igralište u Bedencu.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1. Stavka glavnog gradskog trga u Ivancu povećava se na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije i radove na uređenju prometa na glavnom gradskom trgu i kontaktnim zonama te projektne dokumentacije za uređenje glavnog gradskog trga.

2.2. Privremeno se odustaje od stavke izrade projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera, koja će se planirati u narednoj godini, kako bi se projekt uskladiti sa projektom dovršetka uređenja trim staza koji je uz tijeku.

2.5. Stavka izrada projektne dokumentacije – strategije zelene urbane obnove umanjuje se na iznos realiziranih troškova na izradi projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 78/25, 80/25)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – stavka se povećava za iznos troškova dovršetka preostalih dijelova projektne dokumentacije te procjeni troškova aktivnosti do kraja godine.

3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec – stavka se povećava na iznos predvidivih troškova uređenja groblja Margečan.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

4.1 Stavka se umanjuje na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet

Cilj projekta je je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom se može osigurati pokrivanje brzim širokopojasnim pristupom na području Grada Ivanca u onim zonama za koje ne postoji interes operatera, zbog velikih početnih ulaganja, a sa relativnom manjim brojem potencijalnih korisnika, i dio je digitalne tranzicije, koja će omogućiti dostupnost širokopojasnog interneta kao ključnog pokretača gospodarstva.

Zakonska osnova

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22, 14/24)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23, 156/25),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

5.1. Stavka se umanjuje na iznos procijenjenih troškova sufinanciranja priključaka na novu infrastrukturu, sukladno dinamici izvođenja radova.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23, 156/25),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.1. Uređenje lokalnih cesta – stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije i asfaltiranja nogostupa.

1.2. Stavka uređenja nerazvrstane ceste u naselju Osečka umanjuje se na iznos procijenjenih troškova otkupa zemljišta.

1.3. Zbog većih troškova na sanaciji klizišta stavka se povećava na iznos ugovorenih i procijenjenih troškova aktivnosti.

1.4. Stavka autobusnih stajališta povećava se za iznos procijenjenih troškova izrade geodetskog elaborata za parcelaciju zemljišta.

1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu umanjuje se na iznos procijenjenih troškova potrebnih za dovršetak projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti, koje se provode otežano zbog postupka izvlaštenja dijela nekretnina.

1.8. Produžetak ulice M. Hrga – stavka se povećava za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

1.11. Stavka nerazvrstane ceste DC-35 (Punikve) smanjuje se na iznos troškova dovršetka projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole..

1.12. i 1.13. Stavke izrade projektne dokumentacije za planirane zahvate u Ulici Lj. Gaja povećavaju se na iznose zaključenih ugovora iz postupka javne nabave.

1.15. Stavka prometne infrastrukture nove stambene zone (ul. D. Domjanića – Jezerski put) umanjuje se na iznos procijenjenih troškova izrade parcelacijskih elaborata.

1.17. Stavka prometne infrastrukture planiranog sportskog centra Ivanec briše se, ista će se planirati  naredne godine.

1.18. Zbog potrebe osiguranja infrastrukturnih koridora za uređenje zone u Novoj ulici u Ivancu, planiraju se sredstva za geodetski projekt – parcelacijski elaborat.

1.19. Stavka prometne infrastrukture spoja Ulica L. Šabana i V. Nazora uvodi se kako bi se započelo rješavanje preostalih nedovršenih prometnih površina u užem centru Ivanca.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta - stavka se povećava na iznos planiranih radova i dovršetka radova započetih prošle godine.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Privremeno se odustaje od stavke produžetka javne rasvjete u ul. A. Cesarca, te će se ista planirati u narednoj godini.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN. 84/21, 142/23, 155/23)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1. Odlagalište komunalnog otpada „Jerovec“ – stavka se umanjuje na iznos troškova kontinuiranog monitoringa te troškova dovršetka izrade projektne dokumentacije.

2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada – stavka se umanjuje na procijenjene troškove aktivnosti na uređenju površine, projekt je vezan uz javne pozive za sufinanciranje građenja kojih za sada nema u najavi, te će se isto planirati u narednoj godini.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu smanjuje se na iznos od 2.796.000,00 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša