REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/17-01/21

Urbroj: 2186/12-03/01-17-1

Ivanec, 03. ožujka 2017.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 22. prosinca 2015. godine, 1. Izmjene i dopune na 28. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, te 2. Izmjene i dopune na 31. sjednici održanoj 23. studenog 2016. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2016. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini planirana su u iznosu od 3.046.940,58 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.958.182,07 kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

| Prihodi |  | Planirano za 2016. |  | Realizirano u 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - komunalna naknada |  | 3.046.940,58 kuna |  | 2.958.182,07 kuna |

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 711.515,58 kuna, a realizirani su u iznosu od 714.262,02 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA |  |  |  |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 171.000,00 | 171.399,98 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 23.012,50 | 22.412,50 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 24.018,75 | 23.818,75 |
| 4. | Uređivanje drveća | 43.969,33 | 44.189,89 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 96.001,25 | 96.001,83 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 40.000,00 | 35.698,25 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 32.012,50 | 40.243,75 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčanjem | 104.000,00 | 120.475,02 |
| 9. | Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 88.000,00 | 69.847,59 |
|  | U K U P N O: | 622.014,33 | 624.087,56 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 8.470,00 | 8.596,95 |
| 2. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 21.937,50 | 22.083,75 |
| 3. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 8.893,75 | 8.893,76 |
| 4. | Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće | 30.200,00 | 30.600,00 |
| U K U P N O: |  | 69.501,25 | 70.174,46 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U K U P N O: |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  | 711.515,58 | 714.262,02 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca povećani su u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeno je uklanjanje drvoreda i sadnja novog u ulici Dr. Đure Arnolda u Ivancu prema idejnom projektu Hrvatskog šumarskog instituta; izvršeno je uklanjanje devet stabala breza i sadnja zamjenskog nasada u ulici Eugena Kumičića u Ivancu; izvršena je nabava i postava 21 komada posuda za cvijeće (žardinjera) sa sadnjom cvijeća na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 94603 m². |  |  |  |

2.2.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 906.387,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 885.526,05 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 160.000,00 | 142.650,88 |
| 2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 110.000,00 | 104.851,30 |
| 3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi | 100.000,00 | 97.122,23 |
| 4. | Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta | 5.000,00 | 2.731,25 |
| 5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 45.000,00 | 34.409,14 |
| 6. | Popravak šahtova, revizionih okana | 5.000,00 | 1.200,00 |
| 7. | Popravak slivnika | 5.000,00 | 4.825,00 |
| 8. | Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda | 40.000,00 | 10.050,00 |
| 9. | Zamjena i popravak cijevnih propusta | 15.000,00 | 13.350,00 |
| 10. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 11. | Popravak ograda uz nerazvrstane ceste | 14.000,00 | 15.860,00 |
| 12. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 30.000,00 | 27.230,00 |
| 13. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 80.000,00 | 86.425,00 |
| 14. | Sanacija manjih klizišta | 45.000,00 | 83.187,50 |
| 15. | Zimska služba | 223.387,50 | 223.387,50 |
| 16. | Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina | 19.000,00 | 33.246,25 |
| U K U P N O: |  | 906.387,50 | 885.526,05 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 622 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 5653 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, te je izvršena sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona površine 72 m² na NC 2-273 u Radovanu (Severin), izvršena je sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona na dijelu NC 2-101 u Jerovcu Gornjem (Stančići), izvršena je sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona površine 172 m² na dijelu NC 2-243 i dijela autobusnog stajališta u Lukavcu. Čišćenje slivnika, odnosno propusta bilo je potrebno izvršiti u ulici R. Rajtera u Ivancu. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Popravak jednog šahta izvršen je u naselju Margčan. Izvršen je popravak po jednog slivnika u ulici Ivanuševec u Ivancu, Margečanu i Radovanu. Sanacija zacijevljenog kanala oborinskih voda izvršena je u Salinovcu u dužini od 24 m. Zamjena i popravak cjevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Salinovcu i Lukavcu. Radovi na popravku betonskih rubnjaka izvršeni su u ulici A. Mihanovića i Ak. M. Maleza u Ivancu, te u Salinovcu. Popravak ograde uz nerazvrstane ceste izvršena je na mostu NC 1-029 preko potoka Seljanec, te su izvršeni radovi na popravku ograde na nogostupu kod osnovne škole u Radovanu koja je oštećena prilikom prometne nesreće. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, kolovozu i listopadu u ukupnoj dužini od 62240 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 22 komada različitih prometnih znakova na području grada, te je izvršena nabava i postava 2 prometna zrcala. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima uz nerazvrstane ceste u Željeznici (zaseok Čovrani), naselju Pece, Škriljevcu i Prigorcu (Sv. Duh). Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalozima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija i uređenje površine oko autobusnog stajališta u Radovanu i sanacija i uređenje površine ispred kino dvorane u Ivancu. |  |  |  |

2.3.  ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 20.574,92 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama | 25.000,00 | 20.574,92 |
| U K U P N O: |  | 25.000,00 | 20.574,92 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.4.  ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.406,25 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 25.000,00 | 19.406,25 |
| U K U P N O: |  | 25.000,00 | 19.406,25 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.5.  JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.260.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od   1.209.394,08 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 360.000,00 | 359.782,41 |
| 2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 900.000,00 | 849.611,67 |
| U K U P N O: |  | 1.260.000,00 | 1.209.394,08 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: servisiranje 35 komada postojećih svjetiljki Gamalux LVC snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; sanacija kandelabera i podzemnog kabela javne rasvjete u ulici Ak.L.Šabana u Ivancu; sanacija 3 kandelabera javne rasvjete u ulici A. Cesarca u Ivancu uz groblje; sanacija podzemnog kabela javne rasvjete na groblju u Radovanu. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima. |  |  |  |
| 2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 64.037,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 64.037,50 kuna. |  |  |  |
| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| 1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 64.037,50 | 64.037,50 |
| U K U P N O: |  | 64.037,50 | 64.037,50 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava. |  |  |  |

2.7.  ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 25.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 25.000,00 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U K U P N O: |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na sanaciju objekata i prostora za ispraćaj pokojnika na groblju u Ivancu. |  |  |  |

2.8.  ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.981,25 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 20.000,00 | 19.981,25 |
| U K U P N O: |  | 20.000,00 | 19.981,25 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Radovi su izvršeni dva puta i to u travnju i listopadu na sljedećim igralištima: Radovan-popravak stative gola; Osečka-uklanjanje potrgane ljuljačke, osiguranje golova na donjim stativama; Jerovec Donji-popravak vrtuljka, ljuljačke, klackalice i sajle zaštitne mreže; Prigorec-učvršćenje zaštitne mreže iza gola; Vitešinec-fiksiranje bočnih strana zaštitnih mreža iza gola; Salinovec-popravak stražnje gornje stative; Iv. Vrhovec-popravak spoja tobogana na drvene ljestve, zategnuće šarafa na ljuljački, zategnuće šarafa na klackalici; Stažnjevec-fiksiranje temeljnog stupića za klackalicu, obnova linija na igralištu; Iv. Željeznica- fiksiranje bočne strane zaštitne mreže iza gola i popravak metalnog stupa; Kaniža-popravak i fiksiranje sajle zaštitne mreže iza gola; Punikve- popravak spoja tobogana na drvene ljestve, zategnuće šarafa na klackalici; Gačice-popravak sajle zaštitne ograde uz igralište; Lukavec-popravak drvenih elemenata klupe, popravak košarica za smeće; Bedenec-obnova linija na igralištu. |  |  |  |

2.9.  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2016. godinu | Realizirano u 2016. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O: |  | 10.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima. |  |  |  |

| S V E U K U P N O: | 3.046.940,58 | 2.958.182,07 |
| --- | --- | --- |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.046.940,58 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini utrošeno 2.958.182,07 kuna, te da realizacija Programa iznosi 97,08 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić