GRAD IVANEC

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA GRAD IVANEC ZA 2017. GODINU

| R.br. | Ev. br. | Naziv predmeta nabave |  | Datum | Iznos ugovora – bez pdv-a | Rok | Naziv ponuditelja s kojim se sklopljen ugovor | Konačni datum izvršenja | Konačni iznos koji je Naručitelj platio ( s pdv-om) |  | Razlog više/manje plaćanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – MO Punikve, Ivanec, IvanečkiVrhovec | 18.08.2017. | 92.800,00 | 60 dana | PZC Varaždin d.d. Varaždin | 21.12.2017. | 116.000,04 |  |  |
|  | 56/BV |  | Čišćenje prostorija Grada Ivanca | 01.03.2017. | 33.660,00 | Do 31.12.2017. | Fiona d.o.o. Varaždin | 19.01.2018. | 42.075,00 |  |  |
|  | 24/BV |  | Izgradnja mosta preko potok Bistrica – ulica Lj. Gaja | 13.03.2017. | 397.587,75 | 90 dana | Hidroing d.d. Varaždin, Optujska 161, Varaždin | 10.08.2017. | 435.511,62 |  |  |
|  | 29/BV |  | Izgradnja javne rasvjete nogostupa uz ŽC2085, Ivanec-Jerovec , I=700 m | 13.03.2017. | 188.758,50 | 60 dana | ELEKTRO GOLUB d.o.o., Horvatsko 62, Ivanec | 13.09.2017. | 231.523,00 |  |  |
|  |  |  | Prijevoz pokojnika | 30.03.2017. |  | 4 godine | Sky d.o.o.za pogrebničkedjelatnosti, Ak. M. Maleza 39, Ivanec | 30.03.2021. |  |  |  |
|  | 32/BV |  | Izgradnja pristupne ceste na odlagalište komunalnog otpada u Jerovcu | 10.04.2017. | 249.053,00 | 60 dana | GRAĐEVINSKI OBRT „ISKOP“Klenovnik 24, Klenovnik | 10.08.2017. | 308.541,79 | Prema okončanoj situaciji |  |
|  | 54/BV |  | Hvatanje, skupljanje, prevoženje i smještaj izgubljenih životinja | 10.04.2017. | 12.600,00 | 4 godine | Veterinarska stanica d.o.o.Ivanec, Varaždinska 15, Ivanec | 10.04.2021. 12.01.2018. | 15.750,00 |  |  |
|  | 21/BV |  | Sustavna deratizacija na području Grada Ivanca | 10.04.2017. | 27,80 po domaćinstvu | 4 godine | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića bb, Varaždin | 30.06.2017. | 49.553,50 |  |  |
|  | 22/BV |  | Skupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda | 10.04.2017. | 12.400,00 | 4 godine | Veterinarska stanica d.o.o.Ivanec, Varaždinska 15, Ivanec | 10.04.2021 07.07.2017. | 15.500,00 |  |  |
|  | 60/BV |  | Tisak Monografije Grada Ivanca – Ivanec kroz stoljeća | 12.04.2017. | 150.000,00 |  | KERSCHOFFSET d.o.o. Zagreb, Ježdovečka 112, Lučko, Zagreb OIB: 95125392657 | 26.5.2017. | 187.500,00 |  |  |
|  | 5/BV |  | Uređenje dječjeg igrališta u Radovanu - gradnja i opremanje | 11.04.2017. | 94.891,00 | 60 dana | Zidarsko fasaderski obrt vl. Dragutin Đuras, Margečan, Breznice 12, Radovan, OIB 88914943013 | 21.07.2017. | 117.152,33 | Prema ispostavljenoj situaciji |  |
|  | 7/BV |  | Uređenje pješačkih staza u parku u Ivancu- stepenice s rukohvatom | 11.04.2017. | 64.080,09 | 30 dana | Ivkom d.d.Ivanec, V. Nazora 96 B, Ivanec | 11.08.2017. | 67.269,50 | Prema ispostavljenom računu |  |
|  | 55/BV |  | Plan gospodarenja otpadom | 27.04.2017. | 15.625,00 | 6 godina | Ant d.o.o., Medarska 69, Zagreb | 29.12.2017. | 15.625,00 | Prema ispostavljenom računu |  |
|  |  |  | Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanca | 28.04.2017. |  | 5 godina | Dimax j.d.o.o., M. Krleže ½, Varaždin | U tijeku |  |  |  |
|  |  |  | Pripremne radnje za izgradnju Društvenog doma Vuglovec - Gečkovec | 04.04.2017. | 49.909,30 | 30 dana | Iskopi „MS“, vl. Miroslava Šoštarek, Vuglovec 27, | 30.06.2017. | 15.245,00 | Prema ispostavljenom računu / manje izvedeno |  |
|  | 44/BV |  | Izgradnja Društveni dom Kaniža – nastavak građenja | 28.04.2017. | 151.896,75 | 30 dana | INEL ELEKTRO d.o.o. Ivanec, OIB: 50913185981 | 29.12.2017. | 189.595,94 |  |  |
|  | 45/BV |  | Izgradnja Društveni dom Osečka | 28.04.2017. | 107.293,38 | 30 dana | Zidarsko fasaderski obrt vl. Dragutin Đuras, Margečan, Breznice 12, Radovan, OIB 88914943013 | 29.12.2017. | 123.016,73 | Prema ispostavljenoj situaciji |  |
|  | 62/BV |  | Uređenje prostora NK Ivančica Ivanec | 30.04.2017. | 45.542,81 | 45 dana | CONEXIN d.o.o. Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 3, OIB: 59816734317 | 8.12.2017. | 56.928,51 |  |  |
|  | 68/BV |  | Nabava opreme – namještaj za prostor multifunkcijske dvorane Muzej | 05.04.2017. | 69.887,80 | 15 dana | AVIT d.o.o. Varaždin, Jalkovečka ulica 104a, OIB: 82753699712 | 27.4.2017. | 87.360,00 |  |  |
|  | 69/BVV |  | Audiovizualna oprema za multifunkcijsku dvoranu | 28.04.2017. | 67.615,70 | 15 dana | MMC d.o.o. za multimedijske usluge Zagreb, Koturaška 47, OIB: 57405117910 | 11.08.2017. | 84.519,63 |  |  |
|  | 46 B./BV |  | Izgradnja temelja za Društveni dom Vuglovec | 02.11.2017. | 106.353,60 | 30 dana | Zidarsko fasaderski obrt vl. Dragutin Đuras, Margečan, Breznice 12, Radovan, OIB 88914943013 | 29.12.2017. | 132.942,00 |  |  |
|  | 63/BV |  | Rekreacijski centar Lančić- pripremne radnje | 1.12.2017. | 48.000,00 | 15 dana | Iskopi „MS“, vl. Miroslava Šoštarek, Vuglovec 27, | 12.01.2018. | 60.000,00 |  |  |
|  | 73/BV |  | Izgradnja temelja i rohbau – II faza Muzej | 25.10.2017. | 468.217,15 | 45 dana | MIPCRO d.o.o. Ivanec | U tijeku |  | Produljenje roka |  |
|  |  |  | Nabava poštanskih usluga za 2018. | 18.12.2017. | 142.884,60 | 2018.g. | HP-Hrvatska pošta d.d. | U tijeku |  |  |  |
|  | 14/BV |  | Asfaltiranje pješačke staze na županijskoj cesti ŽC 2085 Ivanec-Jerovec | 14.09.2017. | 60.053,60 | 30 dana | PZC Varaždin d.d. Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV-25 | 21.12.2017. | 75.067,00 |  |  |
|  | 75/BV |  | Produžetci javne rasvjete | 23.11.2017. | 118.603,00 | 45 dana | ELEKTROGOLUB d.o.o. Hrvatsko 62 | U tijeku |  |  |  |

Ažurirano 27.03.2018.