REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:     363-01/13-01/134

URBROJ: 2186/012-03/023-13-1

Ivanec,  28. listopada 2013.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13), a u svezi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:   363-01/13-01/134

URBROJ: 2186/012-03/023-13-

Ivanec,      2013.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), Gradsko vijeće Ivanec na   . sjednici održanoj      .  2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

A.	Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu mijenja se  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 53/12) na način da glasi:

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina,

- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

- odlaganja komunalnog otpada.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom.

Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. u iznosu od 7.590.000,00 kuna rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:

- javne površine

- prometnice i prometne površine

- javna rasvjeta

- odlaganja komunalnog otpada.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

1.1. U smislu ovog Programa, pod gradnjom javnih površina podrazumijeva se gradnja i uređenje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi,  javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji).

1.2. Troškovi predložene gradnje i uređenja javnih površina u 2013. godini procjenjuju se u iznosu od 245.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |  |  |
| 1. | Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Otkup, uređenje i opremanje | 30.000,00 | 135.000,00 |
|  |  |  | 105.000,00 |  |
| U K U P N O: |  |  | 135.000,00 |  |
| 2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  |  |  |  |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu | Idejni projekt | 10.000,00 |  |
| U K U P N O : |  |  | 10.000,00 |  |
| 3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  |  |  |  |
| 1. | Gradnja i uređenje groblja u Ivancu | Gradnja | 100.000,00 |  |
| U K U P N O : |  |  | 100.000,00 |  |
| S V E U K U P N O: |  |  | 245.000,00 |  |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca - komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna |  |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

2.1. Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

2.2. Troškovi planirane gradnje i uređenja prometnica i prometnih površina u 2013. godini procjenjuju se u iznosu od 2.599.000,00 kune, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija Kukuljevićeve ulice u Ivancu, la=410m' | Gradnja, otkup zemljišta | 252.000,00 | 257.000,00 |  |  |
|  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 2. | Nogostup uz ŽC 2101 Bedenec - la=700m' | Gradnja | 95.000,00 |  |  |  |
| 3. | Nogostup uz ŽC 2064 Gačice - la=500 m' | Gradnja | 105.000,00 |  |  |  |
| 4. | Prometnice u Zoni „C3“ u Ivancu | Priprema projekta, proj.dok., parc.el. spajanja, gradnja, nadzor | 292.000,00 |  |  |  |
| 5. | Uređenje Kumičićeve ulice u Ivancu 400m' | Priprema projekta | 16.000,00 |  |  |  |
| 6. | Mihanovićeva ulica u Ivancu | Otkup zemljišta | 20.000,00 |  |  | 1.005.000,00 |
|  |  | Gradnja I. faza | 985.000,00 |  |  |  |
| 7. | Otkup zemljišta ulice–spoj Varaždinske i Jezerski put | Otkup zemljišta | 30.000,00 |  |  |  |
| 8. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Vuglovec) | Gradnja I. faza, nadzor | 93.000,00 |  |  |  |
| 9. | Autobusna stajališta | Gradnja | 10.000,00 |  | 17.000,00 |  |
|  |  | Projekti | 7.000,00 |  |  |  |
| 10. | - Most u Stažnjevcu | Projektna dokumentacija | 37.500,00 |  |  |  |
| 11. | - Most u Cerju Tužnom | Gradnja-rekonstrukcija, proj. dok., nadzor | 220.000,00 |  |  |  |
| 12. | - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | Projektna dokumentacija, gradnja | 165.500,00 |  |  |  |
| 13. | Ulica Jezerski put | Tehničko rješenje | 54.000,00 |  |  |  |
| 14. | Proširenje Gajeve ulice u Ivancu | Tehničko rješenje | 10.500,00 |  |  |  |
| 15. | Uređenje prometnice u Lovrečanu | Nadzor | 1.500,00 |  |  |  |
| 16. | Proširenje Vinogradske ulice | Gradnja, nadzor | 25.500,00 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  | 2.424.500,00 |  |  |  |
| 2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta | Tehnička dokumentacija | 86.500,00 |  |  |  |
| 2. | Ostali radovi na modernizaciji cesta | Imovinsko-pravni odnosi i tehnička dokumentacija (el.spajanja, geod.snimak, otkup zemljišta...) | 62.000,00 |  |  |  |
| 3. | MO Radovan - Ulica Savica la= 60 m' | Gradnja, nadzor | 26.000,00 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  | 174.500,00 |  |  |  |
| S V E U K U P N O: |  |  | 2.599.000,00 |  |  |  |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca - komunalni doprinos, sufinanciranje građana i ostali prihodi proračuna - Ostali izvori - kapitalne potpore |  |  |  |  |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.

3.2. Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2013. godini procjenjuju se u iznosu od 246.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. | Štedna rasvjeta – III. faza | Projektna dokumentacija | 86.000,00 |
| 2. | Dopuna javne rasvjete | Gradnja, nadzor, suglasnosti | 130.000,00 |
| 3. | Javna rasvjeta - nogostup Ivanečko Naselje-Ivanec | Nadzor, gradnja, suglasnosti | 30.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 246.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 246.000,00 |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca (komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna) - Ostali izvori - kapitalne potpore |  |  |  |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

4.1. Pod gradnjom i uređenjem objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada podrazumijeva se gradnja objekata za odlaganje komunalnog otpada, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada.

4.2. Troškovi planirane gradnje i uređenja objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada u 2013. godini procjenjuje se u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA «JEROVEC» |  |  |  |
| 1 | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Radovi sanacije i nadzor | 4.500.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 4.500.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 7.590.000,00 |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca (cijena komunalne usluge) - Ostali izvori - kapitalne potpore |  |  |  |

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja gradonačelnika.

5.2.  Ovaj Program objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

B.	Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA IVANEC:

Edo Rajh, dipl.oec.

Obrazloženje Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, odlaganje komunalnog otpada.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa smanjuju za iznos od 92.000,00 kuna i iznose 7.590.000,00 kuna, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Otkup, projekt, uređenje i opremanje | 135.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 135.000,00 |

Financijski plan smanjuje se na 135.000,00 kn, čime su obuhvaćeni troškovi izrade projekta uređenja dječjeg igrališta u parku u Ivancu, opremanje dječjih igrališta igračkama u MO Stažnjevec, Lukavec, Cerje Tužno i Punikve, te otkup zemljišta u Vuglovcu i Lančiću.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova, parkova i rekreacijsko-izletničkih zona u drugim Mjesnim odborima.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu | Idejni projekt | 10.000,00 |
| 2. | Glavni gradski trg | Idejni projekt | 0,00 |
| U K U P N O : |  |  | 10.000,00 |

Financijski plan smanjuje se na 10.000,00 kn, čime su obuhvaćeni planirani troškovi izrade idejnog projekta uređenja Malog parka u Ivancu, a zbog nedostatka sredstava i nedefiniranog konačnog rješenja uređenja glavnog gradskog trga odustaje od izrade Idejnog projekta uređenja glavnog gradskog trga, te će se isto realizirati naredne godine.

Kapitalni projekt: Uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvarati pretpostavke za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradnja i uređenje groblja u Ivancu | Gradnja | 100.000,00 |
| 2. | Uređenje groblja u Prigorcu | Gradnja | 00,00 |
| U K U P N O : |  |  | 100.000,00 |

Financijski plan smanjuje se na 100.000,00 kn, a obuhvaćeni su troškovi na proširenju novog dijela groblja u Ivancu, dok se zbog nedostatka sredstava odustaje od nastavka uređenja groblja u Prigorcu.

Kapitalni projekt: Prometnice i prometne površine

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),

- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija Kukuljevićeve ulice u Ivancu, la=410m' | Gradnja, otkup zemljišta | 252.000,00 | 257.000,00 |
|  |  |  | 5.000,00 |  |
| 2. | Nogostup uz ŽC 2101 Bedenec - la=200 m' | Gradnja | 95.000,00 |  |
| 3. | Nogostup uz ŽC 2105 Salinovec - la=440m' | Gradnja | 0,00 |  |
| 4. | Nogostup uz ŽC 2064 Gačice- la=500m' | Gradnja | 105.000,00 |  |
| 5. | Modernizacija LC25170 Knapić-Vuglovec | Otkup zemljišta | 0,00 |  |
| 6. | Prometnice u Zoni „C3“ u Ivancu | Priprema projekta, proj.dok., parc.el. spajanja, gradnja, nadzor | 292.000,00 |  |
| 7. | Uređenje Kumičićeve ulice u Ivancu 400m' | Hortikulturno rješenje, priprema projekta | 16.000,00 |  |
| 8. | Mihanovićeva ulica u Ivancu | Otkup zemljišta | 20.000,00 | 1.005.000,00 |
|  |  | Gradnja I. faza, nadzor | 985.000,00 |  |
| 9. | Otkup zemljišta ulice–spoj Varaždinske i Jezerski put | Otkup zemljišta | 30.000,00 |  |
| 10. | Otkup zemljišta za Novu ulicu u Ivancu | Otkup zemljišta | 0,00 |  |
| 11. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Vuglovec) | Gradnja I. faza, nadzor | 93.000,00 |  |
| 12. | Autobusna stajališta | Gradnja | 10.000,00 | 17.000,00 |
|  |  | Projekti | 7.000,00 |  |
|  |  | Otkup zemljišta | 0,00 |  |
| 13. | - Spoj Vukovićeve ulice sa Cesarčevom | Projektna dokumentacija | 0,00 |  |
| 14. | - Uređenje parkirališta u ul. L. Šabana (730 m2) | Projektna dokumentacija | 0,00 |  |
| 15. | Prilazna cesta do gradskog groblja u Ivancu i parkiralište gradskog groblja u Ivancu | Projektna dokumentacija, pripremni radovi | 0,00 |  |
| 16. | - Most u Stažnjevcu | Pripremni radovi | 37.500,00 |  |
| 17. | - Most u Cerju Tužnom | Gradnja-rekonstrukcija, proj. dok., nadzor | 220.000,00 |  |
| 18. | Obnova državne ceste D35 | Gradnja-nogostup Vž. ulica, rigol Iv.naselje | 0,00 |  |
| 19. | - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | Projektna dokumentacija, gradnja | 165.500,00 |  |
| 20. | Ulica Jezerski put | Tehničko rješenje | 54.000,00 |  |
| 21. | Proširenje Gajeve ulice u Ivancu | Tehničko rješenje | 10.500,00 |  |
| 22. | Uređenje prometnice u Lovrečanu | Nadzor | 1.500,00 |  |
| 23. | Proširenje Vinogradske ulice | Gradnja, nadzor | 25.500,00 |  |
| U K U P N O: |  |  | 2.424.500,00 |  |
| 2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
| 1. | Program Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta | Tehnička dokumentacija | 86.500,00 |  |
| 2. | Ostali radovi na modernizaciji cesta | Imovinsko-pravni odnosi i tehnička dokumentacija (el.spajanja, geod.snimak, otkup zemljišta...) | 62.000,00 |  |
| 3. | MO Radovan - Ulica Savica la= 60 m' | Gradnja, nadzor | 26.000,00 |  |
| U K U P N O: |  |  | 174.500,00 |  |
| S V E U K U P N O: |  |  | 2.599.000,00 |  |

Financijski plan povećava se na 2.599.000,00 kn, a obuhvaćeni su svi projekti započeti ove godine, kao i oni koji su nastavak višegodišnjih projekata u kojima Grad Ivanec sudjeluje kroz sufinanciranje.

Troškovi rekonstrukcije Kukuljevićeve ulice u Ivancu, te gradnje nogostupa uz županijsku cestu u Bedencu smanjuju se na visinu realiziranih radova.

Od gradnje nogostupa u Salinovcu odustaje se zbog žalbe na postupak javne nabave koji je provela Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, a koja je oduljila ugovaranje radova, te su isti planirani u slijedećoj godini.

Zbog toga što nisu započeli radovi na modernizaciju LC25170 Knapić-Vuglovec odustaje se od otkupa zemljišta za proširenje ceste, te će isti biti riješeni iduće godine.

Troškovi za prometnice u Zoni „C-3“ u Ivancu (ulice bl. Alojzija Stepinca, Lj. Gaja i P. Preradovića) povećavaju se zbog povećanja troškova izrade dodatne projektne dokumentacije, zbog uvjeta Hrvatskih cesta za izvedbu priključka na državnu cestu, te radova na izgradnji ulice A. Stepinca I. faze, koji nisu dovršeni prošle godine.

Stavka uređenja Kumičićeve smanjuje se na iznos ugovorenih troškova izrade projektne dokumentacije.

Stavka uređenja Mihanovićeve ulice povećava se na iznos ugovorenih radova i nadzora, iz provedenog postupka javne nabave.

Zbog nedostatka sredstava odustaje se od otkupa zemljišta za Novu ulicu, te će se isto planirati za narednu godinu.

Troškovi sanacije klizišta uz nerazvrstanu cestu u Vuglovcu smanjuju se na razinu troškova ugovorenih radova i nadzora na početku sanaciei klizišta.

Stavka autobusna stajališta smanjuje se na iznos troškova izrade projektne dokumentacije i izgradnje temelja na postojećim autobusnim stajalištima u Stažnjevcu i Punikvama.

Zbog nedostatka sredstava odustaje se od izrade projektne dokumentacije za spoj ulica Vukovićeva-Cesarčeva, prilazne ceste do groblja i parkirališta u Ivancu, te uređenja parkiralitša u Ivancu (Šabanova ulica).

Troškovi vezani uz most u Stažnjevcu smanjuju se na realizirane troškove izmjene projektne dokumentacije za most.

Troškovi za izgradnju mosta u Cerju Tužnom povećavaju se na iznos ugovorenih radova i nadzora.

S obzirom na to da su Hrvatske ceste u projektu bettermenta o svom trošku izgradile nogostup u Varaždinskoj ulici, te rigol u Ivanečkom Naselju do željezničke pruge, ova stavka se briše.

Zbog iznimnih sniježnih oborina tijekom zime koja su uzrokovala veći broj klizišta, potrebno je bilo izraditi projektnu dokumentaciju za najkritičnija klizišta uz nerazvrstane ceste (u Ivancu i Gačicama), te su predviđena i sredstva za djelomičnu sanaciju klizišta uz nerazvrstane ceste u Ivancu (Huđak), Gačicama (Kuštri) te u Pecama.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta krajem prošle godine nisu dovršeni radovi na uređenju prometnica u Lovrečanu, Radovanu i Vinogradskoj ulici u Ivancu, te su obuhvaćeni ovim Programom.

Projektna dokumentacija za uređenje ulice Jezerski put i proširenje Gajeve ulice u Ivancu dovršena je ove godine.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. | Štedna rasvjeta | Projektna dokumentacija | 86.000,00 |
| 2. | Dopuna javne rasvjete | Gradnja, suglasnosti | 130.000,00 |
| 3. | Javna rasvjeta - nogostup Ivanečko Naselje-Ivanec | Nadzor, gradnja, suglasnosti | 30.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 246.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 246.000,00 |

Financijski plan povećava se na iznos od 246.000,00 kn, radi dodatnih troškova u kandidiranju nastavka projekta štedne rasvjete, povećanja snage zbog rekonstrukcije NN mreže u Vuglovcu i Knapiću, radova na izgradnji javne rasvjete nogostupa od Ivanečkog Naselja do Ivanca koji nisu dovršeni prošle godine, te nadzora.

Kapitalni projekt: Odlaganje komunalnog otpada

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, a istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 110/07),

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 70/05, 139/08, 57/11),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja |  | Vrsta radova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA «JEROVEC» |  |  |  |  |
| 1 | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Radovi sanacije i nadzor |  | 4.500.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  | 4.500.000,00 |

U financijskom planu nema izmjena.

Radi preglednosti i lakšeg razumijevanja kao dodatak ovom Obrazloženju daje se usporedni prikaz financijskih vrijednosti osnovnog Programa i predloženih Izmjena i dopuna.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša

IZMJENE  I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

- prilog  -

- JAVNE POVRŠINE

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova |  | Procjena troškova |  | +/- | Izmjena programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Otkup,uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Otkup, uređenje i opremanje |  | 30.000,00 | 180.000,00 | -45.000,00 | 135.000,00 |
|  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  | 180.000,00 |  | -45.000,00 | 135.000,00 |
| 2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu |  | Idejni projekt | 10.000,00 |  | 0,00 | 10.000,00 |
| 2. | Glavni gradski trg |  | Idejni projekt | 100.000,00 |  | -100.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O : |  |  |  | 110.000,00 |  | -100.000,00 | 10.000,00 |
| 3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gradnja i uređenje groblja u Ivancu | Gradnja |  | 100.000,00 |  | 0,00 | 100.000,00 |
| 2. | Uređenje groblja u Prigorcu | Gradnja |  | 50.000,00 |  | -50.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O : |  |  |  | 150.000,00 |  | -50.000,00 | 100.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 440.000,00 |  | -195.000,00 | 245.000,00 |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca - komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna |  |  |  |  |  |  |  |

2. 	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Procjena troškova |  | +/- | Izmjena programa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija Kukuljevićeve ulice u Ivancu, la=410m' |  | Gradnja, otkup zemljišta | 425.000,00 |  | -168.000,00 | 252.000,00 |  |  | 257.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |
| 2. | Nogostup uz ŽC 2101 Bedenec - la=200 m' |  | Gradnja | 150.000,00 |  | -55.000,00 | 95.000,00 |  |  |  |
| 3. | Nogostup uz ŽC 2105 Salinovec - la=440m' |  | Gradnja | 85.000,00 |  | -85.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Nogostup uz ŽC 2064 Gačice- la=500m' |  | Gradnja | 105.000,00 |  | 0,00 | 105.000,00 |  |  |  |
| 5. | Modernizacija LC25170 Knapić-Vuglovec |  | Otkup zemljišta | 40.000,00 |  | -40.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. | Prometnice u Zoni „C3“ u Ivancu |  | Priprema projekta, proj.dok., parc.el. spajanja, otkup zemljišta | 90.000,00 | 100.000,00 | +192.000,00 | 192.000,00 | 292.000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7. | Uređenje Kumičićeve ulice u Ivancu 400m' |  | Hortikulturno rješenje, priprema projekta | 50.000,00 |  | -34.000,00 | 16.000,00 |  |  |  |
| 8. | Mihanovićeva ulica u Ivancu |  | Otkup zemljišta | 20.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  | 1.005.000,00 |  |
|  |  |  | Gradnja I. faza, nadzor | 500.000,00 |  | +485.000,00 | 985.000,00 |  |  |  |
| 9. | Otkup zemljišta ulice–spoj Varaždinske i Jezerski put |  | Otkup zemljišta | 125.000,00 |  | -95.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| 10. | Otkup zemljišta za Novu ulicu u Ivancu |  | Otkup zemljišta | 30.000,00 |  | -30.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Vuglovec) |  | Gradnja I. faza, nadzor | 100.000,00 |  | -7.000,00 | 93.000,00 |  |  |  |
| 12. | Autobusna stajališta |  | Gradnja | 100.000,00 | 130.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 |  | 17.000,00 |  |
|  |  |  | Projekti | 20.000,00 |  | -13.000,00 | 7.000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Otkup zemljišta | 10.000,00 |  | -10.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13. | - Spoj Vukovićeve ulice sa Cesarčevom |  | Projektna dokumentacija | 75.000,00 |  | -75.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14. | - Uređenje parkirališta u ul. L. Šabana (730 m2) |  | Projektna dokumentacija | 20.000,00 |  | -20.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15. | Prilazna cesta do gradskog groblja u Ivancu i parkiralište gradskog groblja u Ivancu |  | Projektna dokumentacija, pripremni radovi | 50.000,00 |  | -50.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16. | - Most u Stažnjevcu |  | Pripremni radovi | 100.000,00 |  | -50.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |
| 17. | - Most u Cerju Tužnom |  | Gradnja-rekonstrukcija, proj. dok., nadzor | 150.000,00 |  | +70.000,00 | 220.000,00 |  |  |  |
| 18. | Obnova državne ceste D35 |  | Gradnja-nogostup Vž. ulica, rigol Iv.naselje | 100.000,00 |  | -100.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19. | - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste |  | Projektna dokumentacija, gradnja | 0,00 |  | +165.500,00 | 165.500,00 |  |  |  |
| 20. | Ulica Jezerski put |  | Tehničko rješenje | 0,00 |  | +54.000,00 | 54.000,00 |  |  |  |
| 21. | Proširenje Gajeve ulice u Ivancu |  | Tehničko rješenje | 0,00 |  | +10.500,00 | 10.500,00 |  |  |  |
| 22. | Uređenje prometnice u Lovrečanu |  | Nadzor | 0,00 |  | +1.500,00 | 1.500,00 |  |  |  |
| 23. | Proširenje Vinogradske |  | Gradnja, nadzor | 0,00 |  | +25.500,00 | 25.500,00 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  | 2.355.000,00 |  | +69.500,00 | 2.424.500,00 |  |  |  |
| 2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Program Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta | Tehnička dokumentacija | 87.000,00 |  | -500,00 | 86.500,00 |  |  |  |
| 2. |  | Ostali radovi na modernizaciji cesta | Imovinsko-pravni odnosi i tehnička dokumentacija (el.spajanja, geod.snimak, otkup zemljišta...) | 120.000,00 |  | -58.000,00 | 62.000,00 |  |  |  |
| 3. |  | MO Radovan - Ulica Savica la= 60 m' | Gradnja, nadzor | 0,00 |  | +26.000,00 | 26.000,00 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  | 207.000,00 |  | -32.500,00 | 174.500,00 |  |  |  |
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 2.562.000,00 |  | +37.000,00 | 2.599.000,00 |  |  |  |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca - komunalni doprinos, sufinanciranje građana i ostali prihodi proračuna - Ostali izvori - kapitalne potpore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.	JAVNA RASVJETA

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja |  | Vrsta radova | Procjena troškova | +/- | Izmjena programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Štedna rasvjeta – III. faza | Projektna dokumentacija |  | 80.000,00 | +6.000,00 | 86.000,00 |
| 2. | Dopuna javne rasvjete | Gradnja |  | 100.000,00 | +30.000,00 | 130.000,00 |
| 3. | Javna rasvjeta - nogostup Ivanečko Naselje-Ivanec | Nadzor |  | 0,00 | +30.000,00 | 30.000,00 |
| U K U P N O: |  |  |  | 180.000,00 | +66.000,00 | 246.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 180.000,00 | +66.000,00 | 246.000,00 |
| Izvori financiranja: - Proračun Grada Ivanca (komunalni doprinos i ostali prihodi proračuna) - Ostali izvori - kapitalne potpore |  |  |  |  |  |  |

4.	GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Program | +/- | Izmjena programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA «JEROVEC» |  |  |  |  |  |
| 1 | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Radovi sanacije i nadzor | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 7.682.000,00 | -92.000,00 | 7.590.000,00 |

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša