REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/14-01/17

Urbroj: 2186/12-03/01-14-1

Ivanec, 20. veljače 2014.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Ivanca na razmatranje i prihvaćanje.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/14-01/17

Urbroj: 2186/12-03/01-14-2

Ivanec, 20. veljače 2014.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 21. prosinca 2012. godine, Izmjene i dopune na 4. sjednici održanoj 18. studenog 2013. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje Grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini planirana su u iznosu od 3.577.850,40 kuna, a realizirana su u iznosu od 3.398.731,30 kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

| Prihodi |  | Planirano za 2013. |  | Realizirano u 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - komunalna naknada |  | 2.200.000,00 kuna |  | 2.176.762,68 kuna |
| - vodni doprinos |  | 30.000,00 kuna |  | 23.728,83 kuna |
| - doprinos za šume |  | 5.000,00 kuna |  | 4.656,03 kuna |
| - ostali prihodi Proračuna Grada Ivanca |  | 1.342.850,40 kuna |  | 1.193.583,76 kuna |

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 576.933,63 kuna, a realizirani su u iznosu od 577.000,34 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA |  |  |  |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 205.000,00 | 204.983,64 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 17.791,25 | 17.791,25 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 9.860,00 | 9.860,00 |
| 4. | Uređivanje drveća | 32.397,75 | 32.397,75 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 82.513,38 | 82.603,38 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 31.747,20 | 31.755,14 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 30.000,00 | 29.986,25 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčanjem | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9. | Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 35.000,00 | 35.000,00 |
|  | U K U P N O: | 484.309,58 | 484.377,41 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4. | Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 5. | Zasijecanje zemljane površine uz rigole prometnica | 1.500,00 | 1.498,88 |
| U K U P N O: |  | 71.700,00 | 71.698,88 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 20.924,05 | 20.924,05 |
| U K U P N O: |  | 20.924,05 | 20.924,05 |
| S V E U K U P N O: |  | 576.933,63 | 577.000,34 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca izvršeni su u okviru planiranih radova. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je sadnja drveća u ulici V. Nazora, I.G.Kovačića i u parku na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu; izvršena je sadnja grmlja i egzota na površinama ispred crkve i u produžetku ulice R. Rajtera u Ivancu, na rotoru kod „Poljodoma“ i u gradskim parkovima; realizirana je sadnja nasada na zelenim površinama u Ivancu prema idejnom projektu Hrvatskog šumarskog instituta; realizirana je nabava sezonskog cvijeća za sadnju po Mjesnim odborima; izvršena je postava dviju klupa u ulici M. Maleza u Ivancu; izvršena je postava 3 komada košarica za smeće uz pješačke površine u gradu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 54 892 m². |  |  |  |

2.2.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.566.276,77 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.498.924,32 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 181.363,03 | 180.582,70 |
| 2. | Iskop odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa kod proširenja trupa cesta | 49.537,50 | 46.304,09 |
| 3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta | 92.418,50 | 71.962,20 |
| 4. | Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta | 2.000,00 | 1.062,50 |
| 5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 20.000,00 | 18.151,25 |
| 6. | Izrada šahta, revizionih okana | 2.750,00 | 2.625,00 |
| 7. | Izrada slivnika | 9.718,75 | 9.468,75 |
| 8. | Zamjena i popravak cjevnih propusta | 12.000,00 | 11.086,50 |
| 9. | Postava betonskih kanalica i postava rubnjaka | 10.000,00 | 6.011,25 |
| 10. | Izrada i postava ograda uz nerazvrstane ceste | 3.500,00 | 3.459,35 |
| 11. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 12.000,00 | 10.249,87 |
| 12. | Postava vertikalne i horizontalne signalizacije | 50.880,00 | 48.167,50 |
| 13. | Sanacija manjih klizišta | 62.530,86 | 42.530,86 |
| 14. | Zimska služba | 1.041.578,13 | 1.041.578,13 |
| 15. | Održavanje cesta u Poslovnoj zoni | 16.000,00 | 5.684,37 |
| U K U P N O: |  | 1.566.276,77 | 1.498.924,32 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 1245 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 2284 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Čišćenje i odštopavanje slivnika i čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Izrada jednog šahta izvršena je u naselju Vuglovec. Izrada slivnika izvršena je prema ukazanim potrebama, te su izgrađeni novi u Knapiću, Iv. Vrhovcu i ulici S. Vukovića u Ivancu. Zamjena i popravak cjevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Lančiću, Gečkovcu i Vuglovcu. Postavom betonskih kanalica i postavom rubnjaka obuhvaćena je sanacija rubnjaka u ulicama L. Šabana, Lj. Gaja, te na Trgu hrv. ivanovaca u Ivancu. Izrada i postava ograda uz nerazvrstane ceste u cijelosti je izvršena na sanaciji ograde mosta u ulici O. i P. Hrazdire u Ivancu. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi. U sklopu redovnog održavanja izvršeno je iscrtavanje horizontalne signalizacije, te sanacija jednog prometnog zrcala u ulici A. Mihanovića u Ivancu. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima u Škriljevcu, Pecama i u Ivancu („Pišće“). Troškovi zimske službe bili su izuzetno visoki zbog duge i snijegom obilate zime. Šljunčanje nerazvrstanih cesta i iskop odvodnih jaraka nerazvrstanih cesta realizirano je prema terminskom planu radova na održavanju nerazvrstanih cesta sa količinama i dužini radova po Mjesnim odborima, a koji je priložen uz ovo Izvješće. |  |  |  |

2.3.  ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 5.000,00 kuna, ali nisu realizirani.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 5.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O: |  | 5.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice nisu rađeni jer nije bilo potrebe za istim zbog izvedenih radova u proteklom razdoblju, a nije dolazilo do nagomilavanja novih nasipa. |  |  |  |

2.4.  JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.247.111,64 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popravak javne rasvjete | 400.000,00 | 377.492,41 |
| 2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 950.000,00 | 869.619,23 |
| U K U P N O: |  | 1.350.000,00 | 1.247.111,64 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete umanjeni su u odnosu na planirana sredstva, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: popravak kabela ulične javne rasvjete u ulici A. Georgijevića u Ivancu; zamjena uništenih stupova u ulici M. Maleza u Ivancu (4 kom.), u Varaždinskoj ulici (3 kom.), u ulici E. Kumičića (1 kom.). Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima. |  |  |  |
| 2.5. PRIGODNO UREĐENJE GRADA Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 59.640,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 59.640,00 kuna. |  |  |  |
| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| 1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 59.640,00 | 59.640,00 |
| U K U P N O: |  | 59.640,00 | 59.640,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.6.  ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.767,50 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 10.000,00 | 7.767,50 |
| U K U P N O: |  | 10.000,00 | 7.767,50 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Radovan-popravak gola; Osečka-popravak zaštitne mreže i mreža za golove; Gačice-popravak mreža; Lukavec-popravak klupe; Salinovec-popravak gola; Bedenec-popravak ljuljačke, klackalice i premazivanje; Jerovec Donji- popravak ljuljačke, klackalice, vrtuljka; Prigorec-popravak gola. |  |  |  |

2.7.  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 8.287,50 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2013. godinu | Realizirano u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 | 8.287,50 |
| U K U P N O: |  | 10.000,00 | 8.287,50 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na sanaciji divljih deponija umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršena je sanacija divljeg deponija u Poslovnoj zoni u Ivancu, te sanacija divljeg deponija u Vitešincu. |  |  |  |

| S V E U K U P N O: | 3.577.850,40 | 3.398.731,30 |
| --- | --- | --- |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.577.850,40 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini utrošeno 3.398.731,27 kuna, te da realizacija Programa iznosi 94,99 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić, dipl.ing