

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 302-01/12-01/07

URBROJ: 2186/012-04/16-14/37

Ivanec, 24. travnja 2014.

Na temelju članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), a u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine, Gradsko vijeće Grada Ivanca na 7. sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine, donosi

# ODLUKU

**o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2014. godinu**

I.

U skladu sa Odlukom o donošenju Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine ( u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) usvaja se Akcijski plan provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

II.

Akcijski plan provođenja Strategije razvoja za 2014. godinu definira projekte, aktivnosti na njihovom provođenju, vrijednost aktivnosti koje se planiraju provoditi, planirana sredstva u Proračunu grada Ivanca za provođenje tih aktivnosti, nositelje projekta, odnosno Upravne odjele grada Ivanca koji su uključeni, odnosno zaduženi za provođenje aktivnosti.

Tabelarni prikaz Akcijskog plana i tabelarni prikaz vremenskog plana realizacije aktivnosti kroz 2014. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana čine:

1.Stjepan Vincek- Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

2.Marina Držaić- Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

2.Maja Darabuš- Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

3.Lana Labaš- Poslovna zona Ivanec d.o.o..

IV.

Zadaće Povjerenstva iz točke III. ove Odluke:

- pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana,

- izraditi godišnje izvješće o provedenim aktivnostima i dostaviti ga Gradonačelniku,

- organizirati javne rasprave Partnerskih odbora, nakon što Gradsko vijeće razmotri godišnje izvješće o provedenim aktivnostima.

V.

Akcijski plan provođenja projekata Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2014. godinu objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA GRADA IVANCA:

Edo Rajh, dipl.oec.

1. TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI PLANIRANIH ZA PROVOĐENJE U 2014. GODINI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT | AKTIVNOSTI | NOSITELJ  PROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje | PLAN 2014. GODINA | PRORAČUN GRADA IVANCA-PLAN 2014. GODINA | NASTAVAK PROJEKTA U 2015. | MJERA IZ STRATEGIJE |
| ***1.Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura*** |  |  | **3.191.000,00** | **1.291.000,00** |  |  |
| Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada | Radovi na sanacij i izgradnji | Grad Ivanec, Ivkom-vode d.o.o./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 1.570.000,00 | 360.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Modernizacija županijskih cesta | Radovi na sanaciji i izgradnji | Županijska uprava za ceste | 750.000,00 | 310.000,00 | DA | 2.1.2 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima | Radovi na sanaciji i izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 621.000,00 | 621.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni –  V faza | -Odabir izvođača  -Radovi na izgradnji | Poslovna zona Ivanec d.o.o./Upravni odjel za proračun, financije I gospodarstvo | 250.000,00 | 0,00 | DA | 1.2.1. |
| **2.Energetika** |  |  | **1.346.000,00** | **1.346.000,00** |  |  |
| Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete | Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 | NE | 2.2.6. |
| **3.Zaštita okoliša** |  |  | **5.705.000,00** | **3.300.000,00** |  |  |
| Sanacija odlagališta Jerovec | Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Reciklažno dvorište komunalnog otpada | Radovi izgradnje | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 250.000,00 | 100.000,00 | NE | 2.2.2. |
| Reciklažno dvorište građevinskog otpada | Priprema dokumentacije  Odabir izvođača  Radovi izgradnje | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 100.000,00 | 50.000,00 | NE | 2.2.2. |
| Odvojenjo skupljanje otpada- nabava posuda | Priprema dokumentacije  Odabir izvođača  Nabava opreme | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 700.000,00 | 250.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Aglomeracija Ivanec | Izrada dokumetacije | Hrvatske Vode | 555.000,00 | 0,00 | DA | 2.1.3. |
| Uređenje i zaštita vodotoka na području grada | Pripremni radovi  Izvođenje radova na koritu rijeke Bednje | Hrvatske Vode | 1.200.000,00 | 0,00 | DA | 2.1.3. |
| **4. Vodoopskrba** |  |  | **1.025.000,00** | **0,00** |  |  |
| Izgradnja vodospreme Pilana II | Radovi izgradnje | Ivkom-vode d.o.o. | 1.025.000,00 | 0,00 | NE | 2.1.3. |
| ***5.Društvena i sportska infrastruktura*** |  |  | **1.064.320,00** | **1.064.320,00** |  |  |
| Zavičajni muzej | Izrada dokumentacije  Odabir izvođača | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 700.000,00 | 700.000,00 | DA | 2.1.4.  2.1.6.  2.2.6. |
| Dogradnja i izgradnja društvenih domova | Izrada dokumentacije  Odabir izvođača  Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 264.320,00 | 264.320,00 | DA | 2.1.4. |
| Izgradnja dječjeg igrališta | Odabir izvođača  Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 100.000,00 | 100.000,00 | NE | 2.1.2. |

2.VREMENSKI PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija županijskih cesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanacija odlagališta Jerovec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reciklažno dvorište komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reciklažno dvorište građevinskog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvojenjo skupljanje otpada- nabava posuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja vodospreme Pilana II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje I zaštita vodotoka na području grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aglomeracija Ivanec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni –  V faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.Društvena, sportska i kulturna infrastruktura*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zavičajni muzej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dogradnja i izgradnja društvenih domova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Legenda: priprema dokumentacije .tehnička priprema, rješavanje imovinsko pravnih odnosa-****crveno***

*odabir izvođača-****žuto***

*izvođenje radova nadzor, tehnički i ostali pregledi, certificiranje( i ostale završne radnje)-****zeleno***