Obrazloženje nacrta prijedloga III. Izmjena Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2020. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa smanjuju za iznos od 90.000,00 kuna i iznose 13.291.000,00 kuna, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.2.3. Glavni gradski trg – pripremni radovi: stavka se povećava na visinu troškova radova izradi priključka na el. energiju budućih sadržaja na glavnom gradskom trgu.

2.4. Trg u Margečanu: stavka se povećava na visinu procijenjenih troškova za dovršetak započete faze radova – uređenja igrališta.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.6. Stavka rekonstrukcije E. Kumičića u Ivancu povećava se na vrijednost zaključenih ugovora i procijenjenih troškova za dovršetak uređenja ulice.

2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta: stavka se smanjuje na vrijednost izvedenih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

4. Stavka rekonstrukcije NN mreže u ulici V. Nazora u Ivancu smanjuje se na vrijednost izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3. Stavka reciklažnog dvorišta u Ivancu povećava se za iznos troškova priključenja građevina na el. struju, koje je potrebno podmiriti do kraja ove godine.

- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Kapitalni projekt: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Cilj projekta je zaštita okoliša gradnjom i uređenjem objekata odvodnje, a naročito gradnja uličnih odvodnih kanala s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, sabirnih kanala, kolektora, crpnih stanica, retencija i preljeva, kao i ostale aktivnosti na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- Zakon o vodama (NN 66/19),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

- Stavka projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec smanjuje se na iznos udjela Grada Ivanca u podmirivanju troškova projekta do kraja godine, sukladno stvarnim obvezama prema zahtjevu za plaćanje.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu smanjuje se na iznos od 13.291.000,00 kn, a odnosi se na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša