GRAD IVANEC

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA U JAVNOJ NABAVI I NJIHOVO IZVRŠENJE ZA GRAD IVANEC OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE

| R.BR. | EV.BR. IZ PLANA NABAVE | EV. BR. IZ EVIDEN. UGOVORA | NAZIV PREDMETA NABAVE | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS UGOVORA – BEZ PDV-A | IZNOS PDV-A | UKUPNI IZNOS | OZNAKA CPV RIJEČNIKA | BROJ OBJAVE IZ EOJN | ROK | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM SE SKLOPLJEN UGOVOR, SJEDIŠTE I OIB, PODUGOVARATELJ AKO POSTOJI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA/ RASKIDA UGOVORA | IZNOS BEZ PDV-A | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ PLATIO (S PDV-OM) | RAZLOG VIŠE/ MANJE PLAĆANJA | VRSTA POSTUPKA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79/20 | 08/20 | Ugovor o korištenju i održavanju SPI računalnih programa | 01.01.2020. | 144.663,00 | 36.165,75 | 180.828,75 | 72710000-0 |  | 31.12.2020. | Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7a, Zagreb, OIB: 14506572540 | 18.12.2020. | 144.662,98 | 180.828,72 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 05/20 | 160/20 | Ugovor o pružanju usluga tiska Ivanečkih novina u 2020. godini | 02.01.2020. | 64.108,00 | 16.027,00 | 80.135,00 | 79822400-6 |  | 12 mjeseci | KERSCHOFFSET d.o.o. za grafičku djelatnost i nakladništvo, Zagreb, Ježdovečka 112, OIB: 84934386922 | 28.01.2021. | 64.155,00 | 80.193,75 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 03/20 | 06/20 | Ugovor o poslovnoj suradnji u 2020. | 03.01.2020. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 64216200-5 |  | 31.12.2020. | VTV - Varaždinska televizija d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 6a, Varaždin, OIB: 50371265075 | 30.12.2020. | 39.999,98 | 49.999,97 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 96/19 | 98/20 | Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova te ugradnji septičkih jama i odvodnje | 03.01.2020. | 44.945,00 | 11.236,25 | 56.181,25 | 45247112-8 |  | 30 dana | Instalacijski sustavi Fištrek, Ivanec, Jezerski put 28, OIB: 45913546403 | 18.02.2020. | 44.945,00 | 56.181,25 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 87/20 | 150/20 | Ugovor – usluge Projektnog ureda | 07.01.2020. | 576.000,00 | 144.000,00 | 720.000,00 | 75112100-5 |  | 12 mjeseci | Poslovna zona Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, OIB: 87283813100 | 08.10.2020. | 576.000,00 | 720.000,00 |  | Postupak izuzet od primjene zakona |  |
|  | 1/20 | 50/20 | Ugovor o pružanju poštanskih usluga | 20.01.2020. | 154.045,34 | 116,75 | 154.162,09 | 64114000-8 |  | 31.12.2020. | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356 | 06.02.2021. | 129.683,73 | 162.104,66 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 18/19 | 67/20 | Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji Društvenog doma Jerovec Gornji | 31.01.2020. | 312.888,74 | 78.222,18 | 391.110,92 | 45262700-8 |  | 60 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 15.06.2020. | 310.376,98 | 387.971,22 |  | Jednostavna nabava (putem sustava Agronet) |  |
|  | 62/20 | 69/20 | Projektna dokumentacija – Glavni projekt – Rekonstrukcija Ulice E. Kumičića u Ivancu | 4.2.2020. | 41.860,00 | 10.465,00 | 52.325,00 | 71242000-6 |  | 4.5.2020. | Bomra d.o.o. Mozdernjak 73/a, Varaždin Breg, OIB:70728842961 | 14.07.2020. | 41.860,00 | 52.325,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 19/20 | 79/20 | Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta dogradnje dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec | 11.02.2020. | 188.200,00 | 47.050,00 | 235.250,00 | 71242000-6 |  | 3 mjeseca | Aris d.o.o., Varaždin, Frana Supila 50/a, OIB: 14886985205 | 12.08.2020. | 188.200,00 | 235.250,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 58/20 | 144/20 | Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Pece (predio Šalamoni) | 18.2.2020. | 98.880,25 | 24.720,06 | 123.600,31 | 45453000-7 |  | 18.2.2020. | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, LEPOGLAVA, OIB: 32988756209 | 28.04.2020. | 97.694,86 | 122.118,58 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 59/20 | 151/20 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama: Prigorec (Jazvečina 1 i Jazvečina 2) i Pece (zaseok Šalamoni) | 19.02.2020. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 71521000-6 |  | Klizište Pece rok 90 dana, Prigorec 120 dana | GEOS-INFO d.o.o., Frana Supila 48, Varaždin, OIB 46736910523 | 14.10.2020. | 24.000,00 | 30.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 68/20 | 155/20 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta | 26.2.2020. | 34.800,00 | 8.700,00 | 43.500,00 | 71521000-6 |  | 2.7.2020. | Bomra d.o.o. Mozdernjak 73/a, Varaždin Breg, OIB:70728842961 | 12.11.2020. | 34.800,00 | 43.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 57/20 | 161/20 | Ugovor o revitalizaciji Malog parka i parka u ulici Đ. Arnolda, te sanaciji drvoreda u Arnoldovoj, Kumičićevoj, Varaždinskoj i Malezovoj ulici | 6.3.2020. | 246.172,00 | 54.412,36 | 300.584,36 | 45112700-2 |  | 15.4.2020. | CEDRUS - USLUGE U LOVSTVU I ŠUMARSTVU, Franje Bučara 19, Čakovec, OIB 40508169270 | 06.05.2020. | 238.665,21 | 298.331,51 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 50/20 | 163/20 | Ugovor za nabavu i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični internet | 09.03.2020. | 89.329,97 | 22.332,39 | 111.662.46 | 48700000-5 |  | Isporuka predmeta nabave - 90, implementacija - 60 dana od dana isporuke | OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB: 36004425025 | 07.09.2020. | 89.329,97 | 111.662,46 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 66/20 | 213/20 | Nova ulica u Ivancu, nogostup - gradnja | 16.3.2020. | 141.795,00 | 35.448,75 | 177.243,75 | 45223300-9 |  | 16.5.2020. | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, Lepoglava, OIB: 32988756209 | 15.06.2020. | 149.155,67 | 186.444,59 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 69/20 | 214/20 | Javna rasvjeta u ulici P. Preradovića u Ivancu - gradnja | 16.3.2020. | 69.990,40 | 17.497,60 | 87.488,00 | 34993000-4 |  | 16.5.2020. | ELEKTRO GOLUB d.o.o. Horvatsko 62, Ivanec, OIB 82929687758 | 19.08.2020. | 69.990,40 | 87.488,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 67/20 | 262/20 | Ugovor o modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca u 2020. godini | 2.4.2020. | 2.423.920,32 | 605.980,09 | 3.092.900,41 | 45233142-6 | 2020/S OF2-0006823 | 2.7.2020. | PZC Varaždin d.d., Kralja Krešimira IV 25, Varaždin, OIB 77718926011 | 23.10.2020. | 2.387.959,72 | 2.984.949,65 |  | Otvoreni postupak javne nabave |  |
|  | 51/20 | 266/20 | Ugovor o pružanju usluge tehničke podrške i servisnog održavanja WIFI sustava | 07.04.2020. | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 48700000-5 |  | 2 godine | OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB: 36004425025 | 14.07.2020. | 12.000,00 | 15.000,00 |  | Postupak izuzet od primjene zakona |  |
|  | 72/20 | 268/20 | Ugovor o održavanju postojećeg sustava GIS Ivanec | 14.4.2020. | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 48700000-5 |  | 30.4.2021. | PROMET I PROSTOR d.o.o., Dubovačka 38, Zagreb, OIB 70482234704 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 94/20 | 270/20 | Evidentiranje nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca | 15.4.2020. | 33.500,00 | 8.375,00 | 41.875,00 | 71250000-5 |  | 15.8.2020. | Geoizmjera d.o.o., M. Maleza 3, Ivanec, OIB 63231099989 | 22.12.2020. | 45.370,00 | 56.712,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 89/20 | 275/20 | Ugovor o dugoročnom najmu - operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti motornog vozila | 15.04.2020. | 113.166,46 | 28.291,62 | 141.458,08 | 34115000-6 |  | 60 mjeseci | AGRAM LEASING D.O.O., Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 38/20 | 277/20 | Uređenje dječjih igrališta - oprema | 22.4.2020. | 184.852,80 | 46.213,20 | 231.066,00 | 45112723-9 |  | 31.8.2020. | KOVA d.o.o., Braće Radića 122 B, Velika Gorica, OIB 31948370674 | 17.07.2020. | 198.837,80 | 248.547,25 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 92/20 | 278/20 | Gradnja i uređenje groblja Ivanec - projektna dokumentacija | 22.4.2020. | 99.000,00 | 24.750,00 | 123.750,00 | 71242000-6 |  | 22.8.2020. | GEOS -INFO d.o.o., Frana Supila 48, Varaždin, OIB 46736910523 | 29.09.2020. | 99.000,00 | 123.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 48/20 | 279/20 | Gradnja i uređenje groblja Margečan - projektna dokumentacija | 22.4.2020. | 99.200,00 | 24.800,00 | 124.000,00 | 71242000-6 |  | 22.8.2020. | GEOS -INFO d.o.o., Frana Supila 48, Varaždin, OIB 46736910523 | 19.08.2020. | 99.200,00 | 124.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 54/20 | 280/20 | Autobusno stajalište Seljanec - projektna dokumentacija | 22.4.2020. | 22.000,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | 71242000-6 |  | idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta-15 dana; konačna isporuka projektne dokumentacije-25 dana od dana ishođenja posebnih uvjeta | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 | 17.07.2020. | 22.000,00 | 27.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 93/20 | 281/20 | Reciklažno dvorište Ivanec- projektna dokumentacija | 22.4.2020. | 49.500,00 | 12.375,00 | 61.875,00 | 71242000-6 |  | 40 dana | IPC- inženjering d.o.o., Đ. Arnolda 6, Ivanec, OIB: 93379380828 | 29.01.2021. | 49.500,00 | 61.875,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 56/20 | 284/20 | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste – Prigorec (Jazvečina 1 i Jazvečina 2 | 4.5.2020 | 552.094,40 | 138.023,60 | 690.118,00 | 45453000-7 | 2020/S OF2-0007707 | 4.9.2020. | Završni radovi Krešo d.o.o., Čret 168 a, Krapinske Toplice, OIB 16154988512 | 14.10.2020. | 551.415,74 | 689.269,68 |  | Otvoreni postupak javne nabave |  |
|  | 34/20 | 291/20 | Ugovor br. 291/20 o izvođenju građevinsko – obrtničkih radova na rekonstrukciji zgrade bivšeg „Retra“ u prostor za udruge II. Faza | 20.05.2020. | 472.538,80 | 118.134,70 | 590.673,50 | 45000000-7 |  | 60 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 02.10.2020. | 491.222,49 | 614.028,11 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 70/20 | 299/20 | Javna rasvjeta u glavnom gradskom parku u Ivancu - gradnja | 17.06.2020. | 54.116,00 | 13.529,00 | 67.645,00 | 34993000-4 |  | 30 dana | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, OIB 31407797858 | 15.10.2020. | 61.606,00 | 77.007,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 14/20 | 306/20 | Ugovor o gradnji rasvjete na nogometnom igralištu nogometnog kluba "Ivančica" Ivanec | 25.06.2020. | 119.994,00 | 29.998,50 | 149.992,50 | 31527270-9 |  | 60 dana | CONEXIN d.o.o., Ivanec, Varaždinska 20, OIB: 59816734317 | 16.12.2020. | 119.994,00 | 149.992,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 100/20 | 307/20 | Ugovor o rekonstrukciji javne rasvjete u ulici V. Nazora u Ivancu | 29.06.2020. | 104.340,90 | 26.085,23 | 130.426,13 | 34993000-4 |  | 60 dana | ELEKTRO GOLUB d.o.o. Horvatsko 62, Ivanec, OIB 82929687758 | 11.12.2020. | 96.337,62 | 120.422,03 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 104/20 | 351/20 | Distribucija Ivanečkih novina | 01.07.2020. | 31.824,00 | 0,00 | 31.824,00 | 64100000-7 |  | 4 mjeseca | LUKAVEČKI J.D.O.O., Lukavec 18, Lukavec, OIB: 96812380935, | 22.12.2020. | 38.188,80 | 47.736,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 64/20 | 326/20 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora rekonstrukcije ulice Eugena Kumičića u Ivancu | 07.07.2020. | 14.950,00 | 3.737,00 | 18.687,50 | 71521000-6 |  | za vrijeme trajanja radova | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 71/20 | 328/20 | Ugovor o dopuni javne rasvjete | 13.07.2020. | 52.166,00 | 13.041,50 | 65.207,50 | 34993000-4 |  | 60 dana | Ivkom d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, OIB: 31407797858 | 12.11.2020. | 52.126,00 | 65.157,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 45/20 | 329/20 | Trg u Margečanu - gradnja | 13.07.2020. | 399.848,50 | 99.962,13 | 499.810,63 | 45233262-3 |  | 120 dana | Iskopi „MS“, vl. Miroslav Šoštarek, Vuglovec 27, OIB: 52562464057 | 28.01.2021. | 412.447,36 | 515.559,20 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 04/20 | 331/20 | Ugovor o održavanju internetskih stranica Grada Ivanca | 13.07.2020. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 48224000-4 |  | 12 mjeseci | NORDO, obrt za kreativne usluge, Ključ, V.Čolje 80, Novi Marof, OIB: 00629736098 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 99/20 | 330/20 | Prometna signalizacija - oprema | 14.07.2020. | 74.005,00 | 18.501,25 | 92.506,25 | 34928000-8 |  | 60 dana | Crtorad signalizacija d.o.o., Jalkovec, (Grad Varaždin), Varaždinska ulica – odvojak III 1, OIB: 96477380697 | 19.11.2020. | 74.005,00 | 92.506,25 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 75/20 | 343/20 | Ugovor o izradi koncepcijskog rješenja održavanja građevina javne odvodnje | 27.07.2020. | 59.600,00 | 14.900,00 | 74.500,00 | 65000000-3 |  | 60 dana | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 | 30.12.2020. | 59.600,00 | 74.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 85/20 | 358/20 | Ugovor o sistemskom i tehničkom održavanju informatičkog sustava | 20.08.2020. | 21.600,00 | 5.400,00 | 27.000,00 | 50312600-1 |  | 12 mjeseci | Libusoft Cicom d.o.o., Zagreb, Remetinečka cesta 7a, OIB: 14506572540 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 53/20 | 357/20 | Ugovor o izgradnji autobusnog stajališta Seljanec | 24.08.2020. | 230.719,10 | 57.379,78 | 288.398,88 | 45233262-3 |  | 2 mjeseca | Ivkom d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, OIB: 31407797858 | 12.11.2020. | 230.709,10 | 288.386,38 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 39/20 | 369/20 | Ugovor o uređenju staza u glavnom gradskom parku u Ivancu | 07.09.2020. | 597.476,75 | 149.369,19 | 746.845,94 | 45112700-2 |  | 90 dana | TTG d.o.o., Lepoglava, Donja Višnjica 1G, OIB: 32988756209 | - | - | - u tijeku |  | Otvoreni postupak |  |
|  | 63/20 | 368/20 | Ugovor o rekonstrukciji ulice E. Kumičića u Ivancu | 16.09.2020. | 1.240.075,00 | 310.018,75 | 1.550,093,75 | 45223300-9 |  | 90 dana | NISKOGRADNJA HUĐEK, vl. Tomica Huđek, Majerje, Petrijanec, Stjepana Radića 30T, OIB: 07408330248 | - | - | - u tijeku |  | Otvoreni postupak |  |
|  | 105/20 | 378/20 | Temelji i stupovi javne rasvjete u glavnom gradskom parku - gradnja | 22.09.2020. | 64.440,00 | 16.110,00 | 80.550,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | Ivkom d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, OIB: 31407797858 | 15.01.2021. | 66.530,00 | 83.162,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 65/20 | 379/20 | Produžetak Kolodvorske ulice i ulice M. Hrga u Ivancu – projektna dokumentacija – Idejni projekt | 22.09.2020. | 28.600,00 | 1.150,00 | 35.750,00 | 71242000-6 |  | 2 mjeseca | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 | 30.12.2020. | 28.600,00 | 35.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 106/20 | 401/20 | Oborinska odvodnja (kanalice) – ručno postavljanje – Bedenec I. i Bedenec II. | 23.09.2020. | 63.000,00 | 15.750,00 | 78.750,00 | 90733500-9 |  | 60 dana | Iskopi „MS“, vl. Miroslav Šoštarek, Vuglovec 27, OIB: 52562464057 | 20.01.2021. | 63.000,00 | 78.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 102/20 | 409/20 | Ugovor o obnovi paviljona i platoa u glavnom gradskom parku u Ivancu | 01.10.2020. | 242.967,20 | 60.741,80 | 303.709,00 | 45212600-2 |  | 60 dana | TTG d.o.o., Lepoglava, Donja Višnjica 1G, OIB: 32988756209 | 28.01.2021. | 241.953,14 | 302.441,42 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 107/20 | 412/20 | Ugovor o izradi fasade na zgradi bivšeg „Retra" | 13.10.2020. | 104.992,50 | 26.248,13 | 131.240,63 | 45443000-4 |  | 60 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 30.12.2020. | 131.285,09 | 164.106,36 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 9/20 | 417/20 | Ugovor o pružanju usluge najma klizališta s ledenom stazom te ogradom i dodatnom opremom | 16.10.2020. | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 79952100-3 |  | 30 dana | WONDERLAND FACTORY j.d.o.o., Zagreb, Dankovečka 8, OIB: 06672841436 | - | - | - |  | Jednostavna nabava | Sporazumni raskid ugovora potpisan 25.11.2020. |
|  | 108/20 | 421/20 | Izrada Urbanističkog plana uređenja groblja Ivanec i Urbanističkog plana uređenja groblja Margečan | 09.11.2020. | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 71000000-8 |  | Sukladno odlukama o izradi pojedinog plana | Arheo d.o.o., Zagreb, Vinogradi I, odvojak 6, OIB: 02095263263 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 103/20 | 422/20 | Ugovor o dobavi, dopremi i ugradnji urbane opreme (klupe i koševi) u glavnom gradskom parku | 09.11.2020. | 47.940,00 | 11.985,00 | 59.925,00 | 45112700-2 |  | 45 dana | Ivkom d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, OIB: 31407797858 | 15.01.2020. | 47.940,00 | 59.925,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 110/20 | 426/20 | Ugradnja svjetiljaka u glavnom gradskom parku | 12.11.2020. | 60.890,00 | 15.222,50 | 76.112,50 | 34993000-4 |  | 45 dana | Ivkom d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, OIB: 31407797858 | 15.01.2020. | 60.890,00 | 76.112,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 61/20 | 427/20 | Proširenje Ulice A. Cesarca u Ivancu – projektna dokumentacija (Glavni projekt) | 20.11.2020. | 28.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | 71242000-6 |  | 60 dana | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 19.03.2021. | 28.000,00 | 35.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 109/20 | 431/20 | Ugovor o operativnom leasingu | 27.11.2020. | 93.155,79 | 22.391,56 | 115.547,35 | 34115000-6 |  | 60 mjeseci | OTP LEASING d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 23780250353 | - | - | - u tijeku |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 44/20 | 432/20 | Biciklistički poligon u Ivancu – projektna dokumentacija (Glavni projekt) | 01.12.2020. | 18.500,00 | 4.625,00 | 23.125,00 | 71242000-6 |  | 30 dana | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 28.01.2021. | 18.500,00 | 23.125,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 63/20 | 433/20 | Asfaltiranje odvojka ulice E. Kumičića u Ivancu | 01.12.2020. | 274.797,00 | 68.699,25 | 343.496,25 | 45223300-9 |  | 25 dana | NISKOGRADNJA HUĐEK, vl. Tomica Huđek, Majerje, Petrijanec, Stjepana Radića 30T, OIB: 07408330248 | - | - | - u tijeku |  | Otvoreni postupak |  |
|  | 22/20 | 486/20 | Poklon paketi za starije građane povodom Božićnih blagdana | 01.12.2020. | 137.347,20 | 34.336,80 | 171.684,00 | 1580000-6 |  | 15 dana | KTC d.d., Križevci, Nikole Tesle 18, OIB: 95970838122 | 02.12.2020. | 137.347,20 | 171.684,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 111/20 | 452/20 | Ugovor o nabavi i instalaciji informatičke opreme | 22.12.2020. | 92.140,95 | 23.035,23 | 115.176,18 | 31710000-6 |  | 30 dana | NET COMPUTERS vl. Davor Varga, Trnovec, Vrtna 11, OIB: 34270211531 | 09.02.2021. | 92.140,95 | 115.176,18 |  | Jednostavna nabava |  |
| NARUDŽBENICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78/20 | 1 | Uredski materijal | 02.01.2020. |  |  |  | 2280000-8 |  | 12 mjeseci | FRIŠČIĆ TRGOVINA I USLUGE IVANEC, vl. Andreja Galić, Ivanec, V. Nazora 3/5, OIB: 18223996310 | 30.01.2021. | 22.613,32 | 28.266,65 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 31/20 | 7 | Glavni i idejni projekt knjižnice – Gajeva 11 | 10.01.2020. |  |  |  | 71242000-6 |  | 60 dana | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 19.11.2020. | 40.000,00 | 50.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 02/20 | 20 | Roba za reprezentaciju i materijal za čišćenje | 21.01.2020. |  |  |  | 15860000-4 |  | 12 mjeseci | CHIBO vl. Ivan Čibarić t.p., Ivanec, I.Gundulića 2/b, OIB: 01274363157 | 09.02.2021. | 20.828,33 | 26.035,41 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 17/20 | 22 | Nabava - sportska oprema za rekreacijski centar Lančić-Knapić | 22.01.2020. |  |  |  | 45112500-0 |  | 60 dana | Nika Konstrukcije d.o.o., Petrijanec, Braće Radića 23, OIB: 33688104975 | 28.04.2020. | 25.406,00 | 31.757,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 82/20 | 32 | Nabava računalne opreme | 28.01.2020. |  |  |  | 30141200-1 |  | 15 dana | NET COMPUTERS, vl. Davor Varga, Trnovec Bartolovečki, Vrtna 11, OIB: 34270211531 | 12.02.2020. | 37.690,00 | 47.112,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 23/20 | 38 | Stručni nadzor – DD Jerovec Gornji | 30.01.2020. |  |  |  | 45454000-4 |  | 60 dana | IPC inženjering d.o.o. Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 25.06.2020. | 12.500,00 | 15.625,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 28/20 | 43 | Izrada septičke jame i oborinske odvodnje – DD Škriljevec | 31.01.2020. |  |  |  | 45247112-8 |  | 15 dana | ZIDARSKO FASADERSKI OBRT, vl. Dragutin Đuras, Margečan, Breznice 12, OIB: 88914943013 | 02.03.2020. | 64.190,00 | 80.237,50 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 26/20 | 44 | Izrada septičke jame i oborinske odvodnje – DD Vuglovec | 31.01.2020. |  |  |  | 45247112-8 |  | 15 dana | ZIDARSKO FASADERSKI OBRT, vl. Dragutin Đuras, Margečan, Breznice 12, OIB: 88914943013 | 02.03.2020. | 19.316,00 | 24.145,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 83/20 | 60 | Geodetske usluge | 12.02.2020. |  |  |  | 71355000-1 |  | 12 mjeseci | Geoizmjera d.o.o., M. Maleza 3, Ivanec, OIB 63231099989 | 08.01.2021. | 32.800,00 | 41.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 69/20 | 98 | Stručni elektrotehnički nadzor – gradnja javne rasvjete u dijelu Preradovićeve ulice | 19.03.2020. |  |  |  | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 19.08.2020. | 4.000,00 | 5.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 23/20 | 170 | Uređenje - Društveni dom Jerovec Gornji | 17.04.2020. |  |  |  | 45454000-4 |  | 60 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 25.06.2020. | 49.704,00 | 62.130,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 29/20 | 173 | Opremanje Društvenog doma Škriljevec - stolovi | 20.04.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | Drvodjelac d.o.o., Ivanec, Petra Preradovića 14, OIB: 09588363702 | 25.06.2020. | 10.543,44 | 13.179,30 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 29/20 | 172 | Opremanje Društvenog doma Škriljevec - posuđe | 20.04.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | KTC d.d., Križevci, Nikole Tesle 18, OIB: 95970838122 | 30.04.2020. | 3.656,65 | 4.570,81 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 27/20 | 174 | Opremanje Društvenog doma Vuglovec – Gečkovec - stolovi | 20.04.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | Drvodjelac d.o.o., Ivanec, Petra Preradovića 14, OIB: 09588363702 | 25.06.2020. | 10.206,56 | 12.758,20 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 96/20 | 193 | Zacjevljenje Vrtne ulice | 12.05.2020. |  |  |  | 44114220-0 |  | 30 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 13.05.2020. | 23.259,00 | 29.073,75 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 27/20 | 195 | Opremanje Društvenog doma Vuglovec – Gečkovec - posuđe | 12.05.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | KTC d.d., Križevci, Nikole Tesle 18, OIB: 95970838122 | 13.05.2020. | 3.610,05 | 4.512,56 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 27/20 | 197 | Opremanje Društvenog doma Vuglovec – Gečkovec - kuhinja | 13.05.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | Fliba d.o.o. (Emmezeta), Donji Stupnik, Gospodarska ulica 5, OIB: 30777726033 | 13.05.2020. | 6.559,99 | 8.199,99 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 29/20 | 196 | Opremanje Društvenog doma Škriljevec - kuhinja | 13.05.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | Fliba d.o.o. (Emmezeta), Donji Stupnik, Gospodarska ulica 5, OIB: 30777726033 | 13.05.2020. | 6.559,99 | 8.199,99 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 27/20 | 200 | Opremanje Društvenog doma Vuglovec – Gečkovec – stolice | 15.05.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | Stuhl d.o.o., Varaždin, Varaždinska ulica II odvojak 4, OIB: 15008192338 | 15.05.2020. | 10.000,00 | 12.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 29/20 | 199 | Opremanje Društvenog doma Škriljevec - stolice | 15.05.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | Stuhl d.o.o., Varaždin, Varaždinska ulica II odvojak 4, OIB: 15008192338 | 15.05.2020. | 10.000,00 | 12.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 19/19 | 224 | Nabava elektroinstalacija za DD Jerovec Gornji | 16.06.2020. |  |  |  | 45331100-7 |  | 30 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 25.06.2020. | 27.183,00 | 33.978,75 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 23/20 | 228 | Opremanje Društvenog doma Jerovec Gornji - stolovi | 19.06.2020. |  |  |  | 45454000-4 |  | 60 dana | Drvodjelac d.o.o., Ivanec, Petra Preradovića 14, OIB: 09588363702 | 19.08.2020. | 8.100,00 | 10.125,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 23/20 | 229 | Opremanje Društvenog doma Jerovec Gornji - stolice | 19.06.2020. |  |  |  | 45454000-4 |  | 60 dana | Stuhl d.o.o., Varaždin, Varaždinska ulica II odvojak 4, OIB: 15008192338 | 23.06.2020. | 9.520,00 | 11.900,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 37/20 | 232 | Uređenje dječjih igrališta – Škriljevec, Ribić Breg, Ivanec (Vinogradska ulica) | 19.06.2020. |  |  |  | 45236210-5 |  | 30 dana | Ivkom d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, OIB: 31407797858 | 14.07.2020. | 38.000,00 | 47.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 34/20 | 235 | Nabava - Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na objektu Retro u Ivancu - II. faza | 24.06.2020. |  |  |  | 45000000-7 |  | 120 dana | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 15.10.2020. | 20.000,00 | 25.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 23/20 | 241 | Opremanje Društvenog doma Jerovec Gornji - posuđe | 29.06.2020. |  |  |  | 45454000-4 |  | 60 dana | KTC d.d., Križevci, Nikole Tesle 18, OIB: 95970838122 | 09.07.2020. | 2.049,51 | 2.561,89 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 98/20 | 251 | Održavanje spomen obilježja hrvatskim braniteljima - rasvjeta | 02.07.2020. |  |  |  | 34993000-4 |  | 30 dana | Elektro Golub, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, OIB: 82929687758 | 12.08.2020. | 55.292,00 | 69.115,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 100/20 | 250 | Usluga stručnog nadzora na izgradnji javne rasvjete u dijelu V. Nazora | 02.07.2020. |  |  |  | 34993000-4 |  | 60 dana | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 19.12.2020. | 4.000,00 | 5.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 29/20 | 254 | Opremanje Društvenog doma Škriljevec | 07.07.2020. |  |  |  | 39220000-0 |  | 30 dana | KTC d.d., Križevci, Nikole Tesle 18, OIB: 95970838122 | 14.07.2020. | 955,92 | 1.194,91 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 105/20 | 256 | Stručni nadzor pripremnih radova za javnu rasvjetu u glavnom gradskom parku | 09.07.2020. |  |  |  | 34993000-4 |  | 60 dana | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 23.10.2020. | 4.000,00 | 5.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 41/20 | 308 | Stručni nadzor gradnje i uređenja staza u Glavnom gradskom parku, izgradnje paviljona u Glavnom gradskom parku i parkovnog opremanja u Glavnom gradskom parku | 08.09.2020. |  |  |  | 45112700-2 |  | 60 dana | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 31.12.2020. | 19.800,00 | 24.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 53/20 | 305/20 | Stručni nadzor izgradnje autobusnog stajališta uz ŽC 2106 u Seljancu | 08.09.2020. |  |  |  | 45233262-3 |  | 120 dana | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 | 12.11.2020. | 6.200,00 | 7.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 45/20 | 307/20 | Stručni nadzor uređenja trga u Margečanu | 08.09.2020. |  |  |  | 45233262-3 |  | 6 mjeseci | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 31.12.2020. | 15.500,00 | 19.375,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 35/20 |  | Usluga izrade tender dokumentacije za sanaciju dvorane Društvenog doma Punikve | 24.09.2020. |  |  |  | 71242000-6 |  | 60 dana | IPC inženjering d.o.o. Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 31.12.2020. | 7.800,00 | 9.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 102/20 | 311/20 | Usluga arheološkog nadzora – uređenje pješačkih staza i paviljona u gradskom parku u Ivancu | 10.10.2020. |  |  |  | 45212600-2 |  | 2 mjeseca | ARHOS d.o.o., Sračinec, Melinčeka 35, OIB: 07698383609 | 09.12.2020. | 4.600,00 | 5.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 70/20 | 373 | Stručni elektrotehnički nadzor nad izvođenjem završnih radova za javnu rasvjetu u glavnom gradskom parku u Ivancu | 16.11.2020. |  |  |  | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o., Lepoglava, I. Mažuranića 4 a, OIB:46523827321 | 15.01.2021. | 2.600,00 | 3.250,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 97/20 | 396 | Opremanje kluba mladih - namještaj | 08.12.2020. |  |  |  | 39141000-2 |  | 60 dana | IKEA Hrvatska d.o.o., Sesvetski Kraljevec, A. Nobela 2, OIB: 21523879111 | 14.12.2020. | 6.030,56 | 7.538,20 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 97/20 | 403 | Opremanje kluba mladih - multimedija | 18.12.2020. |  |  |  | 39141000-2 |  | 60 dana | HGSPOT GRUPA D.O.O., Zagrebu, Avenija Dubrovnik 46, OIB: 65553879500 | 31.12.2020. | 4.238,39 | 5.297,99 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 23/20 | 410 | Opremanje Društvenog doma Jerovec Gornji - kuhinja | 31.12.2020. |  |  |  | 45454000-4 |  | 60 dana | Fliba d.o.o. (Emmezeta), Donji Stupnik, Gospodarska ulica 5, OIB: 30777726033 | 31.12.2020. | 6.639,99 | 8.299,99 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 73/20 |  | Usluge zbrinjavanja životinja |  |  |  |  | 90923000-3 |  | 12 mjeseci | Udruga za zaštitu životinja „Spas“ Varaždin, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 39, OIB: 02445847446 | 31.12.2020. | 35.300,00 | 44.125,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 74/20 |  | Usluge hvatanja i skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja |  |  |  |  | 90923000-3 |  | 12 mjeseci | Veterinarska stanica d.o.o. Ivanec, Ivanec, Varaždinska 15, OIB: 13839398830 | 30.12.2020. | 9.600,00 | 12.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 81/20 | 4 | Toneri |  |  |  |  | 22800000-8 |  | 12 mjeseci | Rog Varaždin, Varaždin, B.Radića 147, OIB: 39483344029 | 26.11.2020. | 22.006,03 | 27.507,54 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 40/20 | 57 | Arhitektonska snimka, Idejno rješenje, 3 D prezentacijski materijal, Glavni projekt – paviljon u gradskom parku |  |  |  |  | 45112700-2 |  | 2 mjeseca | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 | 12.08.2020. | 18.600,00 | 23.250,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 77/20 | 334 | Uređenje oborinske odvodnje |  |  |  |  | 65000000-3 |  | 3 mjeseca | Ivkom-Vode d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 96/B OIB: 91920869215 | 16.12.2020. | 30.938,50 | 38.673,13 |  | Jednostavna nabava |  |

Ažurirano: 25.03.2021.