1. TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI PLANIRANIH ZA PROVOĐENJE U 2015. GODINI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT | AKTIVNOSTI | NOSITELJPROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje | PLAN 2015. GODINA  | PRORAČUN GRADA IVANCA-PLAN 2015. GODINA | NASTAVAK PROJEKTA U 2016. | MJERA IZ STRATEGIJE |
| ***1.Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura*** |  |  | **3.398.000,00** | **1.500.000,00** |  |  |
| Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada | Radovi na sanacij i izgradnji | Grad Ivanec, Ivkom-vode d.o.o./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 723.000,00 | 375.000,00  | DA | 2.1.2. |
| Modernizacija županijskih cesta  | Radovi na sanaciji i izgradnji | Županijska uprava za ceste  | 1.640.000,00 | 140.000,00  | DA | 2.1.2 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima  | Radovi na sanaciji i izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 595.000,00 | 595.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Sanacija klizišta | Projektna dokumentacijaOdabir izvođačaRadovi na sanaciji  | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 250.000,00 | 250.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Modernizacija gradskih ulica u Ivancu | Projektna dokumentacijaOtkup zemljišta | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 140.000,00 | 140.000,00 | DA | 2.1.2. |
| Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni | Odabir izvođačaRadovi na izgradnji infrastrukture | Poslovna zona Ivanec d.o.o./Upravni odjel za proračun, financije I gospodarstvo | 50.000,00  | 0,00  | DA | 1.2.1. |
| **2.Energetika** |  |  | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete  | Projektna dokumentacija | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 60.000,00 | 60.000,00 | NE | 2.2.6. |
| **3.Zaštita okoliša** |  |  | **5.149.000,00** | **2.005.000,00** |  |  |
| Sanacija odlagališta Jerovec | Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 800.000,00 | 800.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu | Projektna dokumentacijaOdabir izvođačaRadovi izgradnje | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 240.000,00 | 240.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Reciklažno dvorište građevinskog otpada | Priprema dokumentacijeOtkup zemljištaOdabir izvođačaRadovi izgradnje | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 400.000,00 | 400.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Odvojenjo skupljanje otpada- nabava posuda | Odabir izvođačaNabava opremeGradnja objekta | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 500.000,00 | 500.000,00 | DA | 2.2.2. |
| Aglomeracija Ivanec | Izrada dokumetacijeOtkup zemljišta | Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o. | 1.830.000,00 | 30.000,00  | DA | 2.1.3. |
| Uređenje i zaštita vodotoka na području grada |  Pripremni radoviIzvođenje radova na koritu rijeke Bednje | Hrvatske Vode | 1.379.000,00 | 35.000,00 | DA | 2.1.3. |
| **4. Vodoopskrba** |  |  | **216.000,00** | **0,00** |  |  |
| Vodoopskrba naselja Prigorec | Radovi izgradnje | Ivkom-vode d.o.o. | 96.000,00 | 0,00 | NE | 2.1.3. |
| Vodovod Risnjaki Tužanski (Cerje Tužno-Lukavec) | Radovi izgradnje | Ivkom-vode d.o.o. | 120.000,00 | 0,00 | DA | 2.1.3. |
| ***5.Društvena i sportska infrastruktura*** |  |  | **3.760.000,00** | **3.760.000,00** |  |  |
| Zavičajni muzej(Muzej planinarstva) | Izrada dokumentacijeOdabir izvođačaRadovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 3.020.000,00 | 3.020.0000,00 | DA | 2.1.4.2.1.6.2.2.6. |
| Izgradnja i energetska sanacija društvenih domova  | Izrada dokumentacijeOdabir izvođačaRadovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 460.000,00 | 460.000,00 | DA | 2.1.4. |
| Izgradnja dječjeg igrališta | Otkup zemljištaOdabir izvođačaRadovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 180.000,00 | 180.000,00 | NE | 2.1.2. |
| Zona sporta i rekreacije Jezera |  | Grad Ivanec/Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti | 100.000,00 | 100.000,00 | DA | 2.1.4.3.2.2. |

2.VREMENSKI PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT  | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac  |
| Prometna infrastruktura u zoni C-3 sa zatvaranjem prometa u centru grada  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija županijskih cesta  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanacija klizišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija gradskih ulica u Ivancu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanacija odlagališta Jerovec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reciklažno dvorište komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvojeno skupljanje otpada- nabava posuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodoopskrba naselja Prigorec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovod Risnjaki Tužanski (Cerje Tužno-Lukavec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uređenje i zaštita vodotoka na području grada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aglomeracija Ivanec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zavičajni muzej (Muzej planinarstva) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja i energetska sanacija društvenih domova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona sporta i rekreacije Jezera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Legenda: priprema dokumentacije .tehnička priprema, rješavanje imovinsko pravnih odnosa-****crveno***

 *odabir izvođača-****žuto***

 *izvođenje radova nadzor, tehnički i ostali pregledi, certificiranje( i ostale završne radnje)-****zeleno***