

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/21-01/281

URBROJ: 2186/012-03/01-21-5

Ivanec, 16. prosinca 2021.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21 i 38/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donosi

**III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu mijenja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 91/20, 21/21, 60/21) na način da glasi:

**UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2021. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

* javnih površina,
* prometnica i prometnih površina,
* javne rasvjete,
* groblja,
* gospodarenja komunalnim otpadom,
* oborinska odvodnja.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Plan za 2021.** | **+/-** | **Novi plan za 2021.** |
| -  Opći porezni prihodi | 2.125.255,20 kn | 0,00 | 2.125.255,20 kn |
| -  Prihod od komunalne naknade | 570.000,00 kn | 0,00 | 570.000,00 kn |
| -  Prihod od komunalnog doprinosa | 900.000,00 kn | 0,00 | 900.000,00 kn |
| -  Prihod od sufinanciranja građana | 5.000,00 kn | 0,00 | 5.000,00 kn |
| -  Prihod od vodnog doprinosa | 25.000,00 kn | 0,00 | 25.000,00 kn |
| -  Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 30.000,00 kn | 0,00 | 30.000,00 kn |
| -  Prihod od naknade za dodjelu grobnih mjesta | 298.009,80 kn | 0,00 | 298.009,80 kn |
| -  Prihod od kapitalnih potpora drugih JLS | 112.000,00 kn | -112.000,00 | 0,00 kn |
| -  Prihodi od kapitalnih potpora Ministarstava | 377.000,00 kn | -48.344,80 | 328.655,20 kn |
| -  Prihodi od pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) | 3.900,00 | +600,00 | 4.500,00 kn |
| - Prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje | 4.498.835,00 kn | 0,00 | 4.498.835,00 kn |
| - Prihodi od prodaje imovine | 900.000,00 kn | -820.255,20 | 79.744,80 kn |
| - Primici od zaduživanja | 4.155.000,00 kn | 0,00 | 4.155.000,00 kn |

Sredstva za financiranje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. rasporediti će se za financiranje građenja objekata i uređaja po djelatnostima:

* javne površine
* prometnice i prometne površine
* javna rasvjeta
* groblja,
* gospodarenja komunalnim otpadom
* oborinska odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena građenja tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

1. **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
2. **JAVNE POVRŠINE** 
   1. U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje **javnih prometnih površina** (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), **javnih zelenih površina** (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te **javnih objekata i uređaja** (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji), a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2021.** | **+/-** | **Novi plan za 2021.** |
| **JAVNE POVRŠINE** | | **3.563.000,00** | **-316.000,00** | **3.247.000,00** |
| **1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | | **113.000,00** | **-20.000,00** | **93.000,00** |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | **113.000,00** | **-20.000,00** | **93.000,00** |
| 1.1. Gradnja | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 1.2. Oprema | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| **2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA** | | **2.595.000,00** | **-3.000,00** | **2.592.000,00** |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski park | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** |
| 2.1.1. Uređenje | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| 2.1.2. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| toč. 2. | 2.2. Glavni gradski trg | **955.000,00** | **0,00** | **955.000,00** |
| 2.2.1. Otkup zemljišta | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 2.2.2. Projektna dokumentacija i pripremni radovi | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| toč. 2. | 2.3. Biciklistički poligon u Ivancu | **60.000,00** | **-28.000,00** | **32.000,00** |
| 2.3.1. Uređenje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 60.000,00 | -28.000,00 | 32.000,00 |
| toč. 2. | 2.4. Trg u Margečanu | **1.075.000,00** | **+25.000,00** | **1.100.000,00** |
| 2.4.1. Gradnja | 1.050.000,00 | +25.000,00 | 1.075.000,00 |
| 2.4.2. Nadzor | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA** | | **825.000,00** | **-293.000,00** | **532.000,00** |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | **520.000,00** | **-43.000,00** | **477.000,00** |
| 3.1.1. Gradnja i projekti | 360.000,00 | -183.000,00 | 177.000,00 |
| 3.1.2. Otkup zemljišta | 160.000,00 | +140.000,00 | 300.000,00 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** |
| 3.2.1. Gradnja | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 3.3.1. Gradnja | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **4. GRADNJA I UREĐENJE TRŽNICE** | | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| toč. 2. | 4.1. Gradnja i uređenje tržnice – projektna dokumentacija | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1. komunalni doprinos 50.000,00 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 30.000,00 kn, 13.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 2. *Točka 2.2.1 prihodi od prodaje imovine 79.744,80 kn, 400.000,00 kn iz prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje, 270.255,20 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 3. *Točka 2.4. primici od zaduživanja 1.075.000,00 kn, 25.000,00 kn iz prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje* 4. *Točka 3.1. 243.009,80 kn naknada za dodjelu grobnog mjesta, 233.990,20 kn iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje* 5. *Točka 3.3.1. 55.000,00 kn naknada za dodjelu grobnog mjesta* 6. *Ostale točke programa – opći porezni prihodi Proračuna 772.000,00 kn* | | | | |

1. **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE**
   1. Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2021.** | **+/-** | **Novi plan za 2021.** |
| **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE** | | **8.554.000,00** | **-352.000,00** | **8.202.000,00** |
| **1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA** | | **6.407.000,00** | **-287.000,00** | **6.120.000,00** |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 1.1.1. Kapitalna donacija ŽUC-u | 500.000,00 | -377.500,00 | 122.500,00 |
| 1.1.2. Gradnja – (odvodnja i parkiralište uz ŽC 2105 - groblje Margečan) | 0,00 | +361.000,00 | 361.000,00 |
| 1.1.3. Projektna dokumentacija | 0,00 | +12.250,00 | 12.250,00 |
| 1.1.4. Nadzor | 0,00 | +4.250,00 | 4.250,00 |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | **600.000,00** | **-42.000,00** | **558.000,00** |
| 1.2.1. Projektna dokumentacija | 60.000,00 | -17.000,00 | 43.000,00 |
| 1.2.2. Gradnja (Knapić/Skradnjak) | 520.000,00 | -25.000,00 | 495.000,00 |
| 1.2.3. Nadzor | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| toč. 4. | 1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | **235.000,00** | **0,00** | **235.000,00** |
| 1.3.1. Projektna dokumentacija | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.3.2. Otkup zemljišta | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| toč. 4. | 1.4. Uređenje ul. L. Šabana – parkiralište | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** |
| 1.4.1. Gradnja | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 1.4.2. Projektna dokumentacija | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1.4.3. Nadzor | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| toč. 4. | 1.5. Uređenje ul. A. Georgijevića | **140.000,00** | **-4.000,00** | **136.000,00** |
| 1.5.1 Rekonstrukcija (proširenje prometnice) | 140.000,00 | -4.000,00 | 136.000,00 |
| toč. 2. | 1.6. Produžetak ulice M. Hrga u Ivancu | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 1.6.1.Otkup zemljišta | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| toč. 1. | 1.7. Nova prometnica u zoni u Ivanečkom Naselju | **60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** |
| 1.7.1.Projektna dokumentacija | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | **80.000,00** | **-24.000,00** | **56.000,00** |
| 1.8.1.Projektna dokumentacija | 80.000,00 | -24.000,00 | 56.000,00 |
| toč. 6. | 1.9. Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 1.10. Uređenje prijelaza na potoku Željeznica | **45.000,00** | **-2.000,00** | **43.000,00** |
| 1.10.1. Projektna dokumentacija | 45.000,00 | -2.000,00 | 43.000,00 |
| 1.10.2. Gradnja – kapitalna donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 1.11. Rekonstrukcija raskrižja DC-35 – ul. A. Mihanovića | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** |
| 1.11.1. Projektna dokumentacija | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| toč. 6. | 1.12. Evidentiranje nerazvrstanih cesta | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 1.12.1. Geodetski elaborat | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| toč. 4. | 1.13. Rekonstrukcija ulice E. Kumičića 440 m' | **1.431.000,00** | **0,00** | **1.431.000,00** |
| 1.13.1. Gradnja | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |
| 1.13.2. Nadzor | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| toč. 2. | 1.14. Proširenje LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 1.14.1. Otkup zemljišta | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| toč. 1. | 1.15. Kolodvorska ulica u Ivancu | **11.000,00** | 0,00 | **11.000,00** |
| 1.15.1. Projektna dokumentacija - dopuna | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| toč. 2. | 1.16. Uređenje prometa i prometne regulacije u zoni Osnovne škole I.G. Sakcinski u Ivancu | **82.000,00** | **0,00** | **82.000,00** |
| 1.16.1. Gradnja | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| toč. 2. | 1.17. Uređenje ul. P. Preradovića u Ivancu | **2.650.000,00** | **0,00** | **2.650.000,00** |
| 1.17.1. Gradnja | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 1.17.2. Nadzor | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.17.3. Troškovnici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| toč. 1. | 1.18. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | **190.000,00** | **-140.000,00** | **50.000,00** |
| 1.18.1. Projektna dokumentacija – idejni projekt (cca 3 km) | 120.000,00 | -70.000,00 | 50.000,00 |
| 1.18.2. Geodetski elaborati–parcelacijski elaborat I.faza 1 km | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 1.19. Odvojak III. ul. P. Preradovića u Ivancu | **0,00** | **+25.000,00** | **25.000,00** |
| 1.19.1 Projektna dokumentacija | 0,00 | +25.000,00 | 25.000,00 |
| **2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | **2.147.000,00** | **-65.000,00** | **2.082.000,00** |
| toč. 2. | **2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije** | **1.635.000,00** | **-85.000,00** | **1.550.000,00** |
| 2.1.1. MO Gačice | 90.000,00 | 28.000,00 | 118.000,00 |
| 2.1.2. MO Lukavec | 140.000,00 | -9.000,00 | 131.000,00 |
| 2.1.3. MO Stažnjevec | 415.000,00 | +28.000,00 | 443.000,00 |
| 2.1.4. MO Punikve | 160.000,00 | -35.000,00 | 125.000,00 |
| 2.1.5. MO Iv. Željeznica | 378.000,00 | -19.000,00 | 359.000,00 |
| 2.1.6. MO Kaniža | 140.000,00 | -32.000,00 | 108.000,00 |
| 2.1.7. MO Osečka | 175.000,00 | -18.000,00 | 157.000,00 |
| 2.1.8. MO Radovan | 48.000,00 | -15.000,00 | 33.000,00 |
| 2.1.9. MO Škriljevec | 60.000,00 | -15.000,00 | 45.000,00 |
| 2.1.10. Nadzor | 22.000,00 | +2.000,00 | 24.000,00 |
| 2.1.11. Troškovnici | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| toč. 2. | **2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta** | **512.000,00** | **+20.000,00** | **532.000,00** |
| 2.2.1. Gradnja (*Radovan, Bedenec, Iv. Željeznica, Salinovec*) | 505.000,00 | +22.200,00 | 527.200,00 |
| 2.2.2. Nadzor | 7.000,00 | -2.200,00 | 4.800,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1.1. 500.000,00 kn prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje* 2. *Točka 1.2. kapitalne potpore 328.655,20 kn, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 229.344,80 kn* 3. Točka 1.13. *prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 1.431.000,00 kn* 4. Točka 1.14 *prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 20.000,00 kn* 5. *Točka 1.15 prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 11.000,00 kn* 6. *Točka 1.16. komunalni doprinos 50.000,00 kn, 32.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 7. *Točka 1.17. primici od zaduživanja 2.650.000,00 kn* 8. *Točka 2.1. komunalni doprinos 350.000,00 kn, komunalna naknada 570.000,00 kn, sufinanciranje građana 5.000,00 kn, vodni doprinos 25.000,00 kn, 600.000,00 kn iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje* 9. Točka 2.2. komunalni doprinos 402.000,00 kn, 130*.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 10. *Ostale točke programa: opći porezni prihodi Proračuna 868.000,00 kn* | | | | |

1. **JAVNA RASVJETA**
   1. Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2021.** | **+/-** | **Novi plan za 2021.** |
| **JAVNA RASVJETA** | | **1.008.000,00** | **+233.000,00** | **1.241.000,00** |
| toč. 2. | 1. Elaborat javne rasvjete | **88.000,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| 1.1. Projektna dokumentacija | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| toč. 2. | 2. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca | **212.000,00** | **-10.000,00** | **202.000,00** |
| 2.1. Dopuna | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 |
| 2.2. Projektna dokumentacija | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| toč. 2. | 3. Javna rasvjeta u E. Kumičića | **278.000,00** | **0,00** | **278.000,00** |
| 3.1. Gradnja | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 3.2. Nadzor | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| toč. 2. | 4. Javna rasvjeta u P. Preradovića | **430.000,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| 4.1. Gradnja | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 4.2. Nadzor | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| toč. 2. | 5. Javna rasvjeta trga u Margečanu | **0,00** | **+115.000,00** | **115.000,00** |
| 5.1. Gradnja | 0,00 | +110.000,00 | 110.000,00 |
| 5.2. Nadzor | 0,00 | +5.000,00 | 5.000,00 |
|  | 6. Javna rasvjeta u Ivanečkom Vrhovcu | **0,00** | **+128.000,00** | **128.000,00** |
| 6.1. Gradnja | 0,00 | +122.000,00 | 122.000,00 |
| 6.2. Projektna dokumentacija i nadzor | 0,00 | +6.000,00 | 6.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 2.1. komunalni doprinos 48.000,00 kn, a 40.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 2. *Točka 4. primici od zaduživanja 430.000,00 kn* 3. *Ostale točke programa: iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje 723.000,00 kn* | | | | |

1. **PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**
   1. Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2021.** | **+/-** | **Novi plan za 2021.** |
| **GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **475.000,00** | **-345.000,00** | **130.000,00** |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | **75.000,00** | **+35.000,00** | **110.000,00** |
| 1.1.Sanacija i nadzor | 75.000,00 | +35.000,00 | 110.000,00 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** |
| 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 3. Reciklažno dvorište Ivanec | **100.000,00** | **-80.000,00** | **20.000,00** |
| 3.1. Gradnja | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 3.2. Projektna dokumentacija | 0,00 | +20.000,00 | 20.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1. 4.500,00 kn Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , a 105.500,00 kn iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje* 2. *Prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 20.000,00 kn* | | | | |

1. **OBORINSKA ODVODNJA**
   1. Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje, sa iskazanim izvorom financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2021.** | **+/-** | **Novi plan za 2021.** |
| **OBORINSKA ODVODNJA** | | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** |
| 1.1. Gradnja | 400.000,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 200.000,00 kn* | | | | |

Ovim Programom određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), i iznose:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| namjena iz čl. 68. st. 2. | **Opis namjene** | **Iznos**  **Plan za 2021.** | **+/-** | **Iznos**  **Novi plan za 2021.** |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 2.154.000,00 | -1.082.000,00 | 1.072.000,00 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 9.837.000,00 | -108.000,00 | 9.945.000,00 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.939.000,00 | -4.000,00 | 1.935.000,00 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **SVEUKUPNO PROGRAM:** | | **14.000.000,00** | **-980.000,00** | **13.020.000,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja gradonačelnika.
   2. Ove Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA GRADA IVANCA:

Dalibor Patekar