OBRAZLOŽENJE  1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz radove na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti na održavanju nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina,  održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje Grada.

Ovim se 1. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa povećavaju za iznos od 774.508,08 kuna i iznose 5.126.096,83 kuna, a u nastavku se daje prikaz aktivnosti za ostvarenje Programa sa pripadajućim obrazloženjima.

1.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Cilj radova na održavanju nerazvrstanih cesta je skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom   godine na  nerazvrstanim cestama uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Plan za 2022. | Promjena | Novi plan za 2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |
| 1.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 200.000,00 | + 70.000,00 | 270.000,00 |
| 1.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.5. | Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.6. | Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.8. | Sanacija manjih klizišta | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9. | Zimska služba | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| U K U P N O: |  | 1.200.000,00 | + 70.000,00 | 1.270.000,00 |

Izmjene:

  - Radovi na šljunčanju nerazvrstanih cesta i strojnom planiranju se povećavaju zbog sanacije nerazvrstane makadamske ceste NC 2-045 u duljini od 110 metara u ulici Pahinsko u Ivancu, te zbog radova na sanaciji drenažne staze u ulici E. Kumičića u Ivancu.

Tvrtka Ivkom d.d. Ivanec dostavila je zahtjev za izmjenom cijena iz Cjenika održavanja nerazvrstanih cesta za 2022. godinu, a koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, iz razloga povećanja cijena na tržištu materijala, robe i usluga, što je utvrđeno nakon provedenih postupaka javne nabave. Uvažavajući stanje na tržištu kao i nove predložene cijene, ovim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture promjena je predložena samo na stavki šljunčanje nerazvrstanih cesta, a u narednom razdoblju nastojati će se unutar ukupnosti planirane točke Programa obavljati radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, sukladno predloženim cijenama.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA Cilj radova na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravak tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Zakonska osnova: - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), - drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke. Aktivnosti: - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA. 2.1.; Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina; 30.000,00; 0,00; 30.000,00. U K U P N O:; 30.000,00; 0,00; 30.000,00. U Programu nema izmjena. 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA Cilj radova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Zakonska osnova: - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), - drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke. Aktivnosti: - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA. 3.1.; Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalica; 200.000,00; 0,00; 200.000,00. 3.2.; Čišćenje potoka i kanala; 80.000,00; 0,00; 80.000,00. U K U P N O:; 280.000,00; 0,00; 280.000,00. Tvrtka Ivkom Vode d.o.o. Ivanec dostavila je zahtjev za izmjenom cijena iz Cjenika održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za 2022. godinu, a koji je sastavni dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, iz razloga povećanja cijena na tržištu materijala, robe i usluga, što je utvrđeno nakon provedenih postupaka javne nabave. Uvažavajući stanje na tržištu kao i nove predložene cijene, u narednom razdoblju nastojati će se unutar ukupnosti planirane točke Programa obavljati radovi na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda, sukladno predloženim cijenama. 4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Cilj radova na održavanju javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Zakonska osnova: - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), - drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 331.156,25 | +263.082,75 | 594.239,00 |
| 4.2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4.3. | Održavanje živih ograda | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 4.4. | Uređivanje drveća | 22.000,00 | +100.000,00 | 122.000,00 |
| 4.5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 115.620,00 | + 18.612,83 | 134.232,83 |
| 4.6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 20.000,00 | + 12.500,00 | 32.500,00 |
| 4.7. | Sadnja trajnog raslinja | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.8. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.9. | Održavanje rekreacijskih i dječjih igrališta na području Grada Ivanca |  |  |  |
| 4.9.1. | Održavanje zelenih površina | 245.312,50 | +245.312,50 | 490.625,00 |
| 4.9.2. | Održavanje opreme | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| U K U P N O: |  | 1.102.088,75 | +639.508,08 | 1.741.596,83 |

Izmjene:

4.4. Radovi na uređivanju drveća povećavaju se zbog radova na orezivanju stabala trešnji i javora u ulici

Vladimira Nazora u Ivancu;

4.6. Radovi na održavanju staza i parkovnih elemenata povećavaju se zbog nabave 5 komada klupa za sjedenje kod kapelice u Gačicama.

4.1., 4.5. i 4.9.1. povećavaju se iz razloga dostave predloženih novih cijena redovitog čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina Grada Ivanca za 2022. godinu, obzirom da je tvrtka Ivkom d.d. Ivanec a koja obavlja radove održavanja javnih i zelenih površina zatražila povećanje cijena čišćenja i održavanja travnatih površina, cvjetnih gredica, održavanja staza i održavanja rekreacijskih i dječjih igrališta iz razloga znatnog poremećaja cijena na tržištu robe, materijala i usluga.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Cilj radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5.2. | Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| U K U P N O: |  | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |

U Programu nema izmjena.

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Cilj održavanja groblja i krematorija unutar groblja je održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, u svrhu što bolje uređenosti istih, na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje brige o zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Odluka o upravljanju grobljima (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, 4/00, 45/09, 51/15,

13/17, 29/20),

- pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti.

Aktivnosti:

| - ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| U K U P N O: |  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

U Programu nema izmjena.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Cilj radova na čišćenju i održavanju javnih prometnih površina je što veća uređenosti grada, u svrhu podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja, unapređenja i zaštite okoliša, čišćenje površina javne namjene koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 7.2. | Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 7.3. | Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 7.4. | Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7.5. | Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 7.6. | Strojno čišćenje javno prometnih površina čistilicom | 47.500,00 | + 10.000,00 | 57.500,00 |
| U K U P N O: |  | 144.500,00 | + 10.000,00 | 154.500,00 |

7.6. povećava se iz razloga dostave predloženih novih cijena redovitog čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina Grada Ivanca za 2022. godinu, obzirom da je tvrtka Ivkom d.d. Ivanec a koja obavlja radove strojnog čišćenja javno prometnih površina čistilicom iz razloga znatnog poremećaja cijena na tržištu robe, materijala i usluga, kao i goriva.

8.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Cilj radova na javnoj rasvjeti je održavanje javne rasvjete u funkcionalnom stanju, upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Održavanje javne rasvjete | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 8.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 8.3. | Energetska usluga (ESCO)–natječajna dokumentacija i konzalting | 0,00 | + 55.000,00 | 55.000,00 |
| U K U P N O: |  | 1.400.000,00 | + 55.000,00 | 1.455.000,00 |

Pod točkom 8. Održavanje javne rasvjete dodaje se nova pod točka 8.3. Energetska usluga (ESCO)–natječajna dokumentacija i konzalting. Navedeno se povećava iz razloga nabave dokumentacije za provođenje projekta modernizacije javne rasvjete na cijelom administrativnom području Grada Ivanca.

9.  PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Cilj prigodnog uređenja grada je što kvalitetnije u okvirima mogućnosti urediti grad povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- gradske odluke.

Aktivnosti:

| - PRIGODNO UREĐENJE GRADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| U K U P N O: |  | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

U Programu nema izmjena.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša