Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa povećavaju za iznos od 528.000,00 eura i iznose 2.918.000,00 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.2. Stavka uređenja parka iza FINA-e u Ivancu se povećava za iznos minimalne tehničke dokumentacije sa troškovnikom potrebne za realizaciju stavke.

2.5. Zbog potrebe uređenja javne slavine na trgu u Margečanu planiraju se sredstva za izvedbu priključka na vodovodnu mrežu.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – planiraju se veća sredstva za otkup zemljišta za buduća proširenja te izvedbu staze na novom dijelu groblja u zoni izgrađenih grobnica i grobnih okvira.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

4.1 U stavci se mijenjaju iznosi troškova izrade projektne dokumentacije prema zaključenom ugovoru i osiguravaju dodatna sredstva za investiciju, dok se ukupni iznos stavke ne mijenja.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

  - Uređenje lokalnih cesta – stavka se povećava na iznos planirane vrijednosti radova i troškova stručnog nadzora na proširenju lokalne ceste u naselju Osečka u ovoj godini, dok se smanjuje iznos planirane donacije ŽUC-u za radove u Bedencu.

  - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste - stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije započete prošle godine, a koja će se dovršiti tijekom ove godine.

  - Stavka autobusnih stajališta povećava se za iznos troškova izrade parcelacijskog elaborata prema građevinskoj dozvoli.

1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu povećava se na iznos potreban za dovršetak projektne dokumentacije započete prošle godine, troškova otkupa zemljišta i pripremnih radova, dok se briše stavka izrade elaborata zaštite okoliša, koji u ovoj fazi izrade projekte dokumentacije nije potreban.

1.8. Stavka prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec povećava se na procijenjene troškove otkupa zemljišta,  izrade projektne dokumentacije i elaborata zaštite okoliša.

1.9. Stavka produžetka ulice M. Hrga se povećava na visinu procijenjene naknade štete za trajne nasade.

1.10. Stavka mosta u Ulici braće Radić u Ivancu povećava se na iznos troškova izrade projektne dokumentacije, izrade parcelacijskog elaborata te troškove otkupa zemljišta.

1.11. Stavka prometne infrastrukture planiranog sportskog centra Ivanec povećava se na iznos procijenjenih troškova izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

1.12. Stavka nerazvrstane ceste DC-35 (Punikve) povećava se za iznos troškova izrade projektne dokumentacije započete prošle godine i elaborata zaštite okoliša, koji jer nužan zbog dovršetka projekte dokumentacije.

1.14. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu – stavka se odnosi na troškova dovršetka radova započetih prošle godine, a koji nisu mogli biti dovršeni zbog nedovršenih radova u zoni radova na aglomeraciji Ivanec u ovoj ulici (potrebno dovršiti rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u zoni groblja).

1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja – uvodi se nova stavka, koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije i parcelacijskog elaborata te otkupa zemljišta za odvojak predmetne ulice.

1.16. Za potrebe prijave na natječaj MUP-a nužno je planirati troškove izrade projektne dokumentacije na odgovarajućoj stavci.

1.17. Zbog ukazane potrebe za dodatnom prometnom regulacijom u zoni Osnovne škole u Ivancu, planiraju se sredstva za izradu prometnog elaborata.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta: stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova planiranih zahvata, a uključuje i troškove već realiziranih radova započetih prošle godine koji su se dovršili ove godine.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

3. Plan rasvjete – zbog zakonske obveze izrade plana rasvjete nužno je planirati sredstva za izradu navedene projektne dokumentacije.

- OBORINSKA ODVODNJA

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je zaštita okoliša i nekretnina od štetnog utjecaja voda, naročito od poplava, a podrazumijeva građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Stavka se umanjuje na iznos procijenjenih troškova uređenja oborinske odvodnje i izrade projektne dokumentacije, nužnih su za zaštitu nerazvrstanih cesta i nekretnina u neposrednoj blizini vodotoka planiranih isključivo iz ingerencije Grada Ivanca, dok se odustaje od pomoći u uređenju vodotoka u Stažnjevcu, u ingerenciji Hrvatskih voda, koje će za sustavno rješavanje problema pokrenuti izradu projektne dokumentacije i planirati radove.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu povećava se na iznos od 2.918.000,00 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša